曲阳县国土空间生态修复规划

（2021-2035年）

曲阳县自然资源和规划局

二〇二五年二月

目录
1前言


3第一章 面临形势


3第一节 生态修复工作成效


4第二节 形势与要求


6第三节 机遇与挑战


9第二章 生态现状和主要问题


9第一节 自然地理和生态现状


21第二节 问题识别


36第三节 风险预判


37第四节 恢复力评价


39第三章 总体要求与规划目标


39第一节 指导思想


39第二节 基本原则


40第三节 上位规划


44第四节 规划依据


47第五节 规划目标


48第六节 规划指标


49第四章 国土生态修复格局


49第一节 总体格局


50第二节 修复分区


54第三节 重点区域


58第五章 国土空间生态修复重点任务和工程


58第一节 重点任务


65第二节 国土空间生态修复重点工程


69第六章 成本效益


69第一节 概算依据


69第二节 资金需求


70第三节 资金筹措


71第四节 修复实施效益


73第七章 保障机制


75附表




前言

生态安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。党中央、国务院高度重视生态保护和修复工作，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在国家富强、民族复兴、人民幸福、人类永续发展的战略高度，将生态文明建设纳入了中国特色社会主义“五位一体”总体布局，要求“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，推动生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。2021年10月11日，保定市自然资源和规划局印发《保定市自然资源和规划局关于加快推进县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》，要求各县要加快推进县级国土空间生态修复规划，可见，系统实施国土空间生态修复是新时期推进生态文明和美丽中国建设的重大举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要议题，是满足人民群众对良好生态环境殷切期盼的重要途径，也是国土空间规划的重要抓手。

曲阳县是国家级重点生态功能区，属于全国重要生态系统中的北方防沙带的组成部分，也是矿产资源丰富的地区。长期以来，曲阳县以牺牲生态环境为代价维持了经济的快速发展，矿山生态环境的破坏，森林退化，水环境污染等问题重叠交织。开展国土空间生态修复是破解曲阳县资源环境约束、提高生态系统服务的现实需求，是促进区域高质量、可持续发展的必然选择，也是全面落实、深入实施曲阳县国土空间规划的重要内容。
为贯彻党中央国务院重大决策部署和省委省政府、市委市政府及县委县政府生态文明建设要求，衔接区域发展战略，落实国家和省级国土空间规划、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》及省级国土空间生态修复规划明确的生态修复任务，特编制《曲阳县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》。

规划范围包括曲阳县行政辖区内全部区域。规划期限为2021-2035年，基准年为2020年。规划近期为2021年－2025年，规划中期为2026-2030年，规划远期为2031-2035年。
面临形势
生态修复工作成效
“十三五”期间，曲阳县举全县之力坚决打好生态环境综合治理攻坚战，深入开展蓝天、碧水、净土、绿满太行等行动。

全面推进水环境综合整治，水生态质量稳中向好。严格落实河长制，实施总投资8.3亿元的15个重点项目，持续推进白洋淀上游流域综合治理。新建县城污水处理厂并投入运行，完成了灵山、羊平污水处理厂建设。推进地下水超采治理工作，关闭自备井239个，实施节水项目30个，地下水位2020年底为19.77米，比2015年底上升了10.07米。全县2个断面平均水质全部达到Ⅲ类及以上，无劣Ⅴ类水体。地表水、饮用水水源地水质达标率均为100%，水环境质量持续保持良好，满足“十三五”生态环境规划指标要求。
扎实实施矿山综合治理，矿山生态环境持续改善。依法严厉查处非法采矿（采砂）案件125件，问题得到有效遏制，始终保持打击高压态势。将矿山综合治理工作纳入“6+1”重点领域清理规范工作中（违法违规圈占土地、违规违建项目、资源能源项目、房地产开发项目、矿山综合治理、地下水超采治理），实施矿山恢复治理项目70个。

持续开展“绿满太行”行动，森林总量稳步提升。深入开展“绿满太行”行动，完成人工造林19.5万亩，封山育林10万亩，义务植树400万株，森林覆盖率达到35%，比2015年提高了12个百分点。

稳步推进农田整治建设工作，改善农田生产环境。至2020年，曲阳县完成高标准农田建设规模6787.01公顷。完成土地整治项目15个，项目区总面积7546.78公顷，增加耕地1192.88公顷，总投资36920.04万元。
全力开展蓝天碧水净土保卫战，城乡生态环境持续向好。五年来，全县深入实施绿色发展战略，全力打好蓝天碧水净土保卫战。深入开展定龙路两侧环境整治，依法关停所有煤炭经营摊点，取缔“散乱污”企业，推广洁净型煤。2020年度空气质量综合指数和PM2.5平均浓度较2016年分别下降25.48%和23.08%。加大城市绿化美化亮化力度，高质量通过省级园林县城复查。大力实施城乡环卫一体化，垃圾无害化处理率达到100%，被评为河北省洁净城市。人居环境整治持续推进，被评为2020年河北省村庄清洁行动先进县。建成省级美丽乡村29个，范家庄乡虎山村被评为“中国美丽休闲乡村”。齐村镇被评为河北省文明乡镇，孝墓镇孙家庄村被评为全国文明村镇。
形势与要求

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，一体治理山水林田湖草沙，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。为贯彻落实习近平生态文明思想，党中央、国务院相继出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等多项重要政策文件，均对国土空间生态修复提出了明确要求和部署。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。在新形势下推动国土空间生态修复，建设美丽中国已经成为建设人与自然和谐共生的现代化的必要路径。立足新发展阶段，综合的国土空间对生态系统恢复和生态文明建设的物质基础、能量源泉和构成要素具有重要意义，它具有全局性、战略性和根本性的地位以及经济、社会和自然的多重属性和功能，必须合理开发、利用、整治和保护。特别是“山水林田湖草生命共同体”概念的提出，着眼于山水林田湖草的全要素综合治理，充分考虑国土空间的系统性、生态系统各组分的关联性，改变以往只针对单一对象的局限，将自然和人类社会等多个生态系统耦合联系，涵盖了生物多样性和生态学过程，从而规避以往国土整治、生态修复等工程中存在的相关部门各自为战、局部修复的缺陷，真正打通“两山”价值转化，提升区域可持续发展水平，维护国家生态安全。

“十四五”时期，是曲阳县开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是全方位深度融入京津冀协同发展和京雄保一体化发展的关键期，对国土空间生态修复工作提出了新的要求和目标。科学编制曲阳县国土空间生态修复规划，总结以往工作经验，正视突出生态问题，预判重大生态风险，系统谋划总体布局，确定国土空间生态修复重点区域和重点工程，推进山水林田综合治理，提供优质生态产品，筑牢太行山地区重要生态安全屏障，绘就“美丽曲阳”画卷具有重要意义，这既是曲阳县实现高质量发展的内在要求，更是维护国家生态安全的战略需要。

机遇与挑战

一、机遇

国家发展大趋势提供工作环境。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视生态文明建设，习近平总书记系列重要讲话高度强调绿色发展，为生态保护工作指明了方向；党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，将绿色发展作为新发展理念的重要内容，确定生态环境是关系党使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题，为深入推进生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。生态保护体制改革各项任务和措施陆续出台，党政同责、生态环境损害责任终身追究、环境保护督察、环保机构监测监察执法垂直管理等逐步落实，制度红利全面释放；“十四五”期间，北京非首都功能疏解进入全面实施的关键时期，雄安新区大规模建设以及构建京雄保一体化发展格局进入黄金期，重大国家战略的深入实施，坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，准确把握生态环境保护和经济发展的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展之路，切实筑牢京雄保上游生态屏障。

绿色低碳发展提供内生动力。推动经济转型，发展绿色低碳经济为国土空间生态修复提供了良好的工作环境。绿色发展理念将融入经济转型中，共同发展、互相促进，培育高质量发展绿色增长点，为国土空间生态修复创造了强大内生动力。

减污降碳提供新的着力点。“十四五”期间，以习近平同志为核心的党中央，把应对气候变化工作摆在了生态文明建设更加突出重要的位置，把实现减污降碳协同效应作为深入打好污染防治攻坚战的目标，减污降碳协同治理成为促进经济社会发展全面绿色低碳转型的重要抓手。“十四五”时期，国土空间生态修复工作将进入减污降碳协同治理的新阶段。

科技创新提供有力技术支撑。新科技、新技术具有智慧化、创新型、变革性特点，新科技、新技术应用于生态环境保护是大势所趋，将对生态环境保护发挥更加显著的促进作用，加强环境保护适用性，以技术促进环境保护升级，有效提高环境执法监管能力，促进绿色发展与污染减排，有效改善环境污染治理效率，推动环保产业迈向绿色循环经济发展。

二、挑战

生态修复形势严峻。虽然“十三五”以来，曲阳县生态改善明显，国土空间生态修复治理效能显著提升，山水林田等生态系统质量五年以来显著提高，但是“十四五”期间，生态修复约束性指标将更加严格，要求更高，生态系统质量持续改善压力更大。

“双碳”目标任务紧迫。碳达峰碳中和“3060”目标愿景的提出，为生产、生活体系全面向绿色低碳转型提供了新的契机，但距离实现碳达峰目标已不足10年，从碳达峰到实现碳中和也仅有30年，继续打好生态修复攻坚战，实现减排降碳任务极其艰巨极具挑战性。

农业生态改善有新的要求。随着乡村振兴战略的全面实施，曲阳县推进全域土地综合整治与生态修复工程。按照全域规划、全域设计、全域整治的要求，对田水林路村进行全要素综合整治，优化农村生产、生活、生态用地空间布局。加强农村生态建设迫在眉睫，为国土空间生态修复工作提出了新的要求和目标。

产业结构、能源结构优化任重道远。“十三五”期间，曲阳县呈现以第三产业为主导，第一第二产业不断壮大的发展格局，但以煤为主的能源结构的运输结构没有根本改变。“十四五”期间，曲阳县经济发展面临新旧动能转换，能源结构和产业结构急需大幅度调整，曲阳县矿山生态保护和水土保持工作压力仍处于高位，与人民对优美生态环境日益增长的需求存在较大差距，国土空间生态修复工作任重道远，矿山治理任务艰巨。

全方位深度融入京津冀协同发展和京雄保一体化发展新格局为生态修复工作提出了更高挑战。深度融入京津冀协同发展和京雄保一体化发展新格局、承接北京功能疏解，对曲阳县优化产业及能源结构、提高污染治理能力、提升环境治理体系和治理能力现代化建设等提出了不小的挑战。《白洋淀生态环境治理和保护条例》颁布实施对白洋淀上游区域保护提出了更严格的要求，曲阳县应采取最严格的国土空间生态修复制度，落实生态保护红线等要求，推进上下游、左右岸、淀内外等全流域治理和保护，守住生态环境安全边界，促进人与自然和谐共生。

生态现状和主要问题
自然地理和生态现状

自然地理条件

地理区位

曲阳县隶属河北省保定市，位于河北省的中西部、保定市的西南部。地处太行山东麓，华北平原西部，是维护太行山生态环境的重要节点。地理坐标为东经114°25′-114°53′，北纬38°27′-38°57′之间。西北靠阜平，东北临唐县，东与定州市接壤，西南与行唐、新乐相连。地势由西北向东南倾斜，境内地貌类型齐全，生态系统多样，自然资源禀赋优势明显。

[image: image1.jpg]



地理位置图

地形地貌

曲阳县为半山区，总的地势西北高，东南低。依次为低山、丘陵、平原。俗有“六山一水三分田”之说。黄台、养砂侯、李家洼至贾庄大断裂以北为低山地貌，海拔500-1000米，由坚硬的古老变质岩和沉积的碳酸盐岩石组成，面积395.79平方千米，约占全县总面积的37%；贾庄大断裂以南杨砂侯、孝墓、庄窠和东燕川至党城、东石臼及嘉禾山、黄山、穆山一带的低矮山地，均为丘陵地貌，由太行山岩石经长期风化腐蚀形成，地面海拔小于500米，面积190.08平方千米，约占全县总面积的18%；县境东南部及河谷地带为平原地貌，系第四季以来河流等堆积形成，面积479.14平方千米，约占全县总面积的44%。

气候条件
曲阳县属暖温带半干旱地区，大陆季风气候显著，四季分明。年平均日照时数为2600小时，年平均总辐射量为129.5千卡/平方厘米。多年平均降水量571毫米。春季干旱少雨，夏季为雨盛期，秋季降水减少，冬季少雪。年平均蒸发量为1230毫米。最大冻土深度63厘米。曲阳常年主导风向为西北风，属季风气候。历年初霜日期平均在10月20日，终霜日在4月12日，无霜期190天，最长205天，最短171天。

水文水系

县域主要河流有大沙河、孟良河、唐河、三会河、通天河等，均属海河流域大清河水系。河流总长153km，境内总流域面积1083.7km2，河网密度0.13km/km2，是行洪排涝的主要输水通道。县境内有王快、西大洋两座大型水库和寨地、杨家台、白家湾等二十座小型水库，南水北调中线总干渠从境内穿过。县境地下水分为山丘基岩裂隙水和山前平原第四系孔隙水，一般水质良好。浅层淡水是全县工农业生产及生活用水的主要地下水资源。

[image: image2.jpg]AL EHHHE E = | K (2021F—20355)

o I e R g i R
——— mann ko ame
1 e L
IR ELA RECAY g HIAR ARG REALHPRMEHHREARAT E

20214567 REDHEL AL AR REDRETHERHRABRSHRLF





水系图
土壤状况

曲阳县土壤类属分为5个土类，9个亚类，4个土属，40个土种。褐土为县境内主要土壤类型，发育在黄土、洪冲积、人工堆垫以及石灰岩、花岗岩残破积母质上，分布广泛，面积131.40万亩，约占全县总面积的81%。包括典型褐土、潮褐土、褐土性土、碳酸盐褐土4个亚类。全县土壤有机质含量变化幅度为0.34%-3.03%，平均值为0.92%，纳入国家五级标准，处于低缺状态。总趋势为浅山区高于丘陵，丘陵高于平原。

资源禀赋

土地资源

根据2020年国土变更调查结果，全县耕地面积为2.92万公顷（43.77万亩），园地面积为38.96平方千米，林地面积为256.15平方千米，草地面积为223.07平方千米，湿地面积为2.65平方千米，陆地水域面积为41.02平方千米，建设用地面积为179.78平方千米。

水资源
全县多年平均水资源量为12975万立方米，其中地表水资源量为7935.4万立方米，地下水资源量为9048万立方米。2020年全县供水总量为6956.56万立方米；其中地表水资源2821.44万立方米，地下水资源3900.12万立方米，其他水资源235万立方米。全县水资源主要用于农田灌溉、工业生产、城镇公共和居民生活、生态与环境补水用水等。其中，农田灌溉用水总量最大，约占全县用水总量的75%。
矿产资源
全县矿产资源丰富，饰面用大理石、白云母、金红石资源储量位居全省首位，煤炭、耐火粘土资源储量居保定市首位。饰面辉绿岩中的中国黑、玫瑰金资源质量好，收益高。截至2020年底，全县已发现各类矿产39种，列入《2020年河北省矿产资源储量表》的6种。全县有探矿权1个，勘查矿种为金红石。全县有采矿权37个，开采矿种为建筑石料用灰岩、建筑用白云岩、水泥用灰岩等。
生物资源

曲阳县位于暖温带落叶阔叶林区域，植被为温带植被，属华北植物区系。境内植被区域分布明显，以中旱生、旱中生、旱生草本植物以及小灌木为主，自西北向东南随地形降低由旱生灌木植物向喜温性植物变化。植被组成比例单纯，为山地灌木草丛草场类型。全县植物共有85科247属421种，其中，乔木主要有垂柳、国槐、法桐、栾树、白蜡、金枝槐、千头椿、臭椿、侧柏、油松等；灌木主要有荆条、酸枣、沙地柏、大叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗、蔷薇、月季、紫荆、木槿、紫薇、连翘等；藤本植物主要有凌霄、美国凌霄、藤本月季、蔷薇、金银花等；地被花卉主要有鸢尾、黄菖蒲、花菖蒲、红花酢浆草、桔梗、地被菊、荷兰菊、波斯菊等；草坪主要有蓝色高羊茅、细叶早熟禾、匍匐剪股颖等；水生植物应用较少，主要有荷花、睡莲、芡实、萍蓬草等。

野生动物资源种类较多，种类达277种，主要有鸟类、哺乳类、爬行类、两栖类、鱼类。其中，鸟类208种，哺乳类40种，爬行类11种，两栖类6种，鱼类12种。曲阳县境内鸟类资源丰富，是多种留鸟的终年栖息地以及多种候鸟的中转站，其中，鸟类主要有麻雀、家燕、鹰、乌鸦、喜鹊、杜鹃、柳莺、斑鸠、猫头鹰、猎隼、伯劳、啄木鸟、戴胜等；哺乳类主要有狐狸、黄鼬、野兔、刺猬等；爬行类主要以无蹼壁虎分布最广，其次为各种无毒蛇类、蜥蜴等；两栖类主要有金钱蛙、中华大蟾蜍、黑斑蛙等；鱼类主要有鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲶鱼、梭鱼、白鲢、花鲢等。
自然保护地资源

全县自然保护地为古北岳风景名胜区，面积为0.08平方千米，位于恒州镇，保护级别为省级，也是全国重点文物保护单位，4A级旅游景区。

历史文化资源

县域内名胜古迹众多，境内文化遗存众多，文物价值高。曲阳县是河北省文物大县之一，历史文化资源丰富，是“雕刻、定瓷、古北岳”三大文化发祥地。有文物保护单位187处，其中北岳庙、定窑遗址、修德寺塔等全国重点文物保护单位6处，孟良河遗址、三霄圣母殿、清化寺石佛等省级重点文物保护单位10处，蔺相如墓、文昌塔等市、县级文物保护单位68处，一般文物点103处。拥有曲阳石雕、定瓷烧制技艺2项国家级非物质文化遗产，省级非物质文化遗产7项，市级非物质文化遗产23项。

旅游资源

县域内自然景观资源丰富，山川秀丽，由自然景观衍生的旅游产业发达。现有国家4A级旅游景区2处（北岳庙、虎山风景区），3A级旅游景区1处（灵山聚龙洞），省工业旅游示范点2处（东方雕刻城、定瓷有限公司），省农业旅游示范点1处（虎山风景区），省乡村旅游示范点1处（羊平镇）。开发精品旅游线路3条，特色旅游商品雕刻、定瓷、泥塑、土特产等20余种。其中，虎山风景区发掘的高品质黄金文化，是全国唯一体现古代黄金文化的景区，也是集生态观光、登山健身、林果采摘、休闲度假于一体的特色旅游区，被评为首届“诚义燕赵胜境河北”河北旅游代表品牌“十佳旅游风景区”和2013年度保定市“十佳景区”。灵山聚龙洞是曲阳县最早开发的自然旅游资源，其喀斯特地貌北方地区罕见，2016年被保定市委市政府评为2014-2015年度保定市文明单位。嘉山山异峰奇、传说悠悠，近年来已逐步对其进行绿化，打造为嘉禾山自然风情区。

生态系统状况分析

生态系统主要由林地、草地、陆地水域、湿地、自然保留地构成，全县生态功能空间约占全域总面积49%。此外耕地和园地兼具一定的生态功能，约占全域总面积的31%。
林地生态系统

曲阳县西部山区分布着大面积的林地，是多种动植物的重要栖息地。林地生态系统在涵养水源、保持水土、调节气候等方面发挥着关键作用。不同海拔和地形条件下，林地植被类型有所差异，高海拔地区以针叶林为主，低海拔及山谷地带则针叶林与阔叶林混交分布。林地中丰富的乔木、灌木和草本植物层次，为众多动物提供了食物来源和栖息场所。

2009年至2020年，全县林地面积由99.91平方千米增加到256.15平方千米，共增加156.25平方千米，年均增长率为8.94%。这一数据直观地反映出区域生态保护与修复工作取得了显著成效，生态系统逐步向好。林地面积的持续扩张带来了多重生态效益。首先，更大面积的林地意味着更强的水源涵养能力，能够有效截留和储存降水，减少地表径流，为周边地区提供稳定的水资源补给。其次，林地植被根系的固土作用得到强化，降低了水土流失的风险，尤其在地形起伏较大的山区，这一作用更为关键。此外，不断增加的林地通过光合作用吸收大量二氧化碳，释放氧气，对调节区域气候、缓解温室效应起到了积极作用。同时，林地面积的扩大也为生物多样性的恢复和提升提供了坚实基础，为更多物种提供了生存和繁衍的空间。

全县森林覆盖率为35%，这一指标在区域生态评价中具有重要参考价值。然而，森林覆盖的区域分布存在明显差异，中部丘陵区林草覆盖程度为中度，导致该区域水土流失问题相对突出，与西部山区林地的良好状况形成鲜明对比，也反映出生态保护工作在区域间的不平衡性。

从植被组成来看，曲阳县林地的生态树种以栽培杨树为主，辅以少量的刺槐、侧柏等。杨树作为速生树种，在短期内能够快速增加林地面积和植被覆盖度，但其单一化的种植模式也存在一定弊端，如生态系统抗干扰能力较弱、对病虫害的抵抗力不足等。经济树种则以枣、梨、柿子为主，这些树种在发挥经济效益的同时，也在一定程度上丰富了林地的植被结构。龄组结构方面，林地以幼龄林居多。幼龄林虽然生长旺盛，但其生态功能尚未完全发挥，如涵养水源、保持水土的能力与中龄林和成熟林相比存在差距。同时，单一的龄组结构也可能导致林地生态系统的稳定性不足，在面对自然灾害和环境变化时较为脆弱。

水体与湿地生态系统

曲阳县的水体与湿地生态系统由陆地水域、湿地、河流、水库等多种要素共同构成，各要素相互关联、相互作用，形成了复杂而独特的生态系统。​
全县陆地水域面积为39.61平方千米，湿地（内陆滩涂）面积为2.65平方千米，分别约占国土总面积的3.68%和0.25%。湿地作为陆地与水体的过渡地带，具有特殊的土壤和气候条件，兼具丰富的陆生和水生动植物资源，形成了独特的生物环境，在保护物种、维持生物多样性方面具有难以替代的生态价值。县境内的湿地主要为滩涂，沿河流两侧分布，集中在晓林镇、嘉禾镇、羊平镇、产德镇、齐村镇等区域。

县域内的河流均属海河流域大清河水系，主要有沙河、孟良河、唐河、三会河、通天河等。这些河流分布广泛，覆盖了县域的不同地形区域：三会河、通天河、二道河、北台沟主要分布在北部山区，其中三会河是唐河的支流，为北部山区主要行洪河道，通天河、二道河为季节性河流；马泥河主要分布在县域中部丘陵区，河床多为土质，同样是季节性河流；孟良河、唐河、木道沟主要分布在县域南部平原区，孟良河穿行于沙河与唐河中间地带，是主要行洪排沥河道，唐河跨曲阳县和唐县，河道西岸位于曲阳县，木道沟穿曲阳县城，有九龙口山洪沟等较大支流。这些河流及其周边的河岸带构成了重要的河流生态廊道，河岸带植被群落丰富，既有芦苇、菖蒲等水生植物，也有杨树、柳树等陆生植物，为多种动物提供了食物来源和栖息场所。​

水库是水体生态系统的重要组成部分，县境内有王快、西大洋两座大型水库和寨地、杨家台、白家湾等二十座小型水库，主要分布于县域中部丘陵区和北部山区。其中，王快水库、西大洋水库水质优良，多年来稳定达到I类水质标准，是县域重要的水源地。

2009年至2020年，曲阳县水体与湿地生态系统呈现出不同的变化趋势。陆地水域面积较为稳定，共增加0.52平方千米，这在一定程度上表明县域内的主要水域得到了较好的维持，为水生生物提供了相对稳定的生存环境，也保障了区域水资源的基本供给。湿地面积变化较大，共减少8.79平方千米，年均增长率为-12.46%。这种显著减少主要与河流水面范围的变化以及沟渠的修建、土地综合整治等人类活动有关，侵占了湿地空间，导致湿地栖息地萎缩，对湿地生态系统的完整性和稳定性造成了威胁。

农田生态系统

耕地现状与分布特征。曲阳县耕地总面积为291.81平方千米，呈现出明显的区域分布差异。南部平原地区耕地集中连片，作为重要的粮食生产功能区，以水浇地为主，面积达156.50平方千米，其灌溉水源丰富，涵盖地下水、灌溉渠和河道等多种方式，为农作物生长提供了相对稳定的水分保障，这一区域在全县粮食生产中占据核心地位。中部丘陵地区的耕地则分布较为分散，且以旱地为主，面积为135.23平方千米。由于地形条件的限制，该区域灌溉条件相对较差，农作物生长更多依赖自然降水，农业生产受气候影响较大。从耕地质量来看，全县以中、高等地为主，但仍存在大量低等地，这在一定程度上制约了农业生产潜力的发挥。低等地可能面临土壤肥力不足、土层浅薄、水土流失等问题，需要采取针对性的改良措施加以改善。

作物生产与产量表现。曲阳县农田生态系统的主要种植作物为玉米和小麦，这两种作物构成了当地农业生产的主体。2020年，玉米单产为4168公斤/公顷，小麦单产为6293公斤/公顷，均低于保定市平均水平（玉米单产5911公斤/公顷，小麦单产6342公斤/公顷）。玉米单产差距较为显著，这可能与种植品种、栽培技术、土壤肥力、灌溉条件等多种因素有关。南部平原的水浇地虽然灌溉有保障，但如果在品种选择、施肥管理等方面存在不足，也会影响产量；中部丘陵的旱地玉米则可能因水分供应不稳定，导致生长受限，产量偏低。小麦单产与全市平均水平接近，但仍有提升空间，或许是在后期管理、病虫害防治等环节存在优化余地。

耕地与园地的动态变化。2009年至2020年，曲阳县耕地面积呈现持续减少的趋势，共减少88.18平方千米，年均增长率为-2.37%。主要原因包括新增建设占用和农业结构调整。随着城镇化进程的推进，部分耕地被用于城镇建设、基础设施建设等，导致耕地面积缩减；同时，为了追求更高的经济效益，一些农民将耕地调整为园地、林地等其他用地类型，也使得耕地面积减少。耕地面积的持续减少对粮食生产的稳定构成了一定威胁，需要严格落实耕地保护政策，确保粮食生产功能区的稳定。与之形成鲜明对比的是，同期全县园地面积由17.88平方千米增加到38.96平方千米，共增加21.07平方千米，年均增长率为7.33%。园地面积的快速增长反映了农业结构调整的方向，农民可能更多地转向种植经济效益较高的果树、蔬菜等作物。园地的发展在增加农民收入的同时，也丰富了农业生态系统的结构，但需要注意合理规划，避免过度挤占优质耕地。

农业投入与生态影响。全县农用化肥施用量按实物量计算共32175吨，按折纯法计算共11850吨，农用塑料薄膜使用量111吨，农药使用量541吨，这些农用物资的用量均位于保定市中下水平。较低的化肥、农药及塑料薄膜用量在一定程度上有利于减少农业面源污染，降低对土壤和水体的生态破坏，为发展生态农业、绿色农业奠定了基础。但也需要注意，不能仅仅依据用量多少来判断农业投入的合理性，还应关注投入效率和使用方式。例如，化肥的不合理施用可能导致土壤板结、养分失衡，即使总量不高，局部区域也可能出现问题；农药的滥用则可能影响生物多样性，破坏农田生态平衡。因此，应进一步推广科学施肥、精准施药技术，减少农用物资的浪费和对生态环境的负面影响，同时积极推广可降解塑料薄膜，降低白色污染。

生态系统服务功能
根据《曲阳县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》（以下简称“双评价”）成果，全县生态保护极重要区约占县域国土总面积的7%，主要分布于县域西北部和中部的自然山体、湿地保护区、一级公益林等重要的生态系统类型，带状聚集分布于通天河、大沙河等重要河流，点状分布于王快水库等水域。上述区域聚集了县域层面主要的山水林草等生态资源，生态系统服务功能重要、生态脆弱性高，生态基底格局特征显著。生态保护红线与生态保护重要性评价结果一致性较好。全县生态保护重要区面积约占县域国土总面积的43%，主要分布于县域西北部和中部，生态系统服务功能较重要、生态脆弱性较高。

曲阳县生态系统服务功能极重要区主要分布于县域西北部山区，主要分布于县域西北部和中部的自然山体、湿地保护区、一级公益林等重要的生态系统类型，带状聚集分布于通天河、大沙河等重要河流，点状分布于王快水库等水域。上述区域聚集了县域层面主要的山水林草等生态资源。

生态脆弱性以不脆弱等级为主，脆弱区、极脆弱区主要分布于县域西北部山区。

	[image: image3.jpg]HIFAE A D MEE N
ESEPWH: ESDREBHERT N

N \,\/\‘
882
) C

Y

Bl

A e A





	[image: image4.jpg]#FH B AR D AEE TN
EE YN SRR

N \‘\'Al
*
-5y
. C

K i
A ASHE S VA
BN

HiEss
g






	生态系统服务功能重要性评价结果
	曲阳县生态脆弱性评价结果

	[image: image5.png]K]

il
AEARY R
— MR EE
it
A






	生态保护重要性评价结果


问题识别

全域生态问题与生态网络及其连通性

生态系统总体较好，局部较脆弱
曲阳县地势西北高东南低，地貌类型由西北向东南依次为山区、丘陵、平原，类型齐全，生态系统多样。全县生态脆弱性以不脆弱等级为主，由于植被覆盖度和坡度等的影响，脆弱区、极脆弱区主要分布于县域西北部山区，也是要重点保护的区域。
生态廊道阻断，连通性较差
曲阳县生态廊道呈现出以河流廊道为脉络，道路廊道纵横交错，山林廊道分布于西部山区的分布格局。河流廊道贯穿县域中部和南部，连接了多个乡镇；道路廊道与河流廊道相互交织，将县域内各个区域紧密联系起来；山林廊道集中分布在西部山区，与河流廊道和道路廊道相互呼应，共同构成了曲阳县生态廊道网络的基本框架。这种分布格局在一定程度上反映了曲阳县自然地理特征和人类活动的影响，为生态系统的物质循环、能量流动和生物迁徙提供了基础条件。

全县部分河流因自然和人为因素影响，水量不稳定，出现断流、河道破坏等情况，导致廊道宽度变窄，生境破碎，生物多样性下降。通天河、二道河、马泥河等众多河流季节性变化显著，水体纳污能力减弱致使水生态环境压力加大。在大沙河曲阳段，由于非法采砂等活动，河流廊道的平均宽度减少，部分区域河岸带植被覆盖率下降至50%以下，生物多样性指数也明显降低。与以往相比，河流廊道内鱼类、水生昆虫等生物的种类和数量均有所减少，这表明河流廊道的连通性下降，对水生生物的生存和繁衍产生了不利影响。

道路廊道在一定程度上具备连通性，但也存在诸多问题。高速公路和主要公路两侧的绿化带在一定程度上起到了生态廊道的作用，但由于交通流量大、车速快，对野生动物的穿越形成了较大障碍。部分道路绿化带存在宽度不足、植被单一等问题，难以满足多种生物的生存需求，小型哺乳动物和两栖动物穿越道路的成功率较低，道路廊道对周边生态系统的连通作用不能充分发挥。

西部山区的山林廊道连通性相对较好，但也受到人类活动和自然灾害的威胁。部分区域由于非法采矿、过度砍伐等活动，山林廊道出现局部断裂，完整性受到破坏。不过，在范家庄乡、北台乡、郎家庄乡等一些生态保护较好的区域，山林廊道宽度足够，植被丰富，生物多样性指数较高，能够为野生动物提供良好的栖息和迁徙环境，其连通性在区域生态系统中发挥着重要作用。

外来物种入侵引发的生态风险
引入优质品种的动植物有助于丰富生物多样性，并能带来诸多经济效益。然而，如果引种过程不当或缺乏有效的管理措施，可能会产生事与愿违的效果。外来物种的入侵有可能扰乱本地物种的平衡，导致本土物种的栖息地受到严重挤压，进而破坏整个生态系统的稳定。更甚者，一些外来物种可能携带多种病原体，对人类健康构成严重威胁，甚至可能引发重大的公共卫生危机。目前，在本县境内，发现的入侵性生物主要是美国白蛾，2023年国家林业和草原局发布的“2023年美国白蛾疫区”，曲阳县就在其中。美国白蛾繁殖能力强，扩散速度快，若防治不及时，不仅会影响当地农作物的产量和质量，也会对林业资源和生物多样性带来不可估量的损失。2023年晓林镇部分枣园因虫害减产约达30%。此外，美国白蛾对桑树的危害可能影响本地养蚕业，进一步冲击农业产业链。曲阳县林地以杨树为主（占比约60%以上），而杨树是美国白蛾最喜食树种之一。虫害导致树木生长量减少，材积损失率可达15%-20%。2024年飞防区域监测显示，重度受害杨树林木胸径年增长量较健康林分降低0.8厘米。刺槐、侧柏等生态树种也因虫害出现枯枝率上升、抗逆性下降的问题，影响森林生态系统的稳定性，进而依赖杨树栖息的灰喜鹊等鸟类种群数量也会减少。

生态功能空间

曲阳县生态功能空间面临的问题呈现多维度、系统性特征，涉及林地、河流湿地、矿产开发及水土流失等多个领域，各问题相互交织、相互影响，共同制约着区域生态系统的稳定性和服务功能的发挥。

林地资源总量少，森林生态系统服务能力薄弱

结构单一性制约生态稳定性。县域林地以纯林为主，复层林和混交林占比极低，树种集中于杨树、刺槐、侧柏等少数种类，经济树种以枣、梨、柿子为主。这种单一化结构导致生态系统抗干扰能力差：一方面，生物多样性降低，食物链简单，难以支撑复杂的生态平衡；另一方面，树种对病虫害的抗性同质化，如杨树纯林易受美国白蛾等害虫侵袭（前文已提及），且一旦发生灾害，扩散速度快、影响范围广。

空间分布失衡加剧区域生态差异。森林资源集中于北部乡镇，中部、南部部分乡镇分布稀疏。这种分布与区域生态需求不匹配，中部丘陵区本就面临中度林草覆盖、水土流失严重的问题（前文提及），但林地资源不足进一步削弱了其水土保持能力；南部平原作为粮食主产区，缺乏林地构成的生态缓冲带，农业生产易受极端气候和病虫害影响。

质量与功能双低下。防护林比例低，林分结构简单（幼龄林占比高），导致森林在涵养水源、固碳释氧、调节气候等核心服务功能上表现薄弱。例如，北部山区林地虽集中，但因结构单一，对降水的截留能力不足，加剧了下游河流的季节性洪水风险。新造林多位于生态脆弱区，成活率和生长质量偏低，生态修复效果难达预期。此外，林业科技的支持力度不足，公众的保护意识薄弱，这些因素共同影响，进一步削弱森林生态功能。

河流湿地生态功能退化，地下水采补失衡

水生态流量保障不足。县域内三会河、通天河、孟良河等河流普遍存在干涸、断流、淤积现象，核心原因在于生态流量被挤占：一方面，降水时空分布不均，夏季集中、冬季匮乏，导致天然径流不稳定；另一方面，农业灌溉、工业用水等人类活动过度截留河道水量，使河流“脱水”现象常态化。水生态流量不足直接导致河流廊道断裂，水生生物栖息地萎缩，水质自净能力下降，如孟良河因淤积导致污染物滞留，水质波动在Ⅳ类以下。

湿地面积锐减与功能丧失。湿地以滩涂为主，因河流开发、土地整治等活动持续萎缩，其蓄水调洪、净化水质、维持生物多样性的功能基本丧失。例如，晓林镇、羊平镇沿岸湿地减少后，沙河沿岸洪峰流量增加15%-20%，且水鸟栖息地消失导致鸟类种类减少。

地下水采补失衡危机。一方面，资源结构与开发矛盾突出。深层地下水埋藏深、补给难、富水性差，难以开发利用，浅层地下水成为工农业生产和生活用水的“主力”，但东南部（羊平镇、燕赵镇等8个乡镇）已形成浅层地下水超采区，长期超采将引发地面沉降、土壤盐渍化、耕地裂缝等问题，影响农业生产。另一方面，连锁反应威胁用水安全。浅层地下水超采与河流水量不足形成“互馈恶化”，河道断流导致地下水补给减少，而超采又进一步降低河流基流，最终导致区域水资源承载力逼近极限。王快、西大洋两座大型水库虽为Ⅰ类水质，但周边采矿、农业面源污染等风险叠加，使饮用水安全保障压力增加。

采矿活动对生态基底的持续性破坏

水库周边生态风险突出。曲阳县矿山生态恢复整治收到初步成效，然而仍有大量责任主体灭失矿山亟待治理，尤其是王快水库、西大洋水库周边及党城乡至范家庄乡一带矿山生态环境。王快、西大洋水库作为县域重要水源地，其周边矿山开采导致多重威胁，采矿废渣随意堆放污染地表水和地下水，雨季时污染物随径流进入水库，威胁水质稳定性；山体开挖破坏森林植被和水土保持层，加剧水土流失，导致水库淤积，蓄水量下降，防洪能力削弱。

“白茬山”与景观生态破碎化。党城乡至范家庄乡一带的露天矿山，多为责任主体灭失的废弃矿，多处在保阜高速、涞曲高速可视范围之内，形成连片“白茬山”，裸露的山体缺乏植被覆盖，不仅破坏区域生态景观，还成为水土流失的“源头”——每遇暴雨，大量泥沙汇入河道，加剧下游淤积和水质恶化。此外，采矿导致的土地损毁，如采坑、矿渣堆积，使区域土地利用功能丧失，难以恢复为林地或耕地。

水土流失的区域差异与叠加影响
空间分布与驱动因素。曲阳县作为太行山国家级水土流失重点治理区，水土流失程度呈现“北重南轻”的梯度差异。北部山区主要表现为强烈或中度流失，主要由于采矿活动破坏、林地结构单一（植被覆盖不足）以及地形陡峭（坡度＞25°区域占比较高）。在这种情况下，暴雨天气容易引发滑坡、泥石流等灾害。中部丘陵中度或轻度流失，核心驱动因素是林草覆盖度低、农业开垦的坡耕地占比高，导致表层土壤易被雨水冲刷。南部平原的水土流失程度为微度，得益于地形平坦和农业灌溉形成的植被覆盖，但受上游水土流失影响，部分区域存在河道淤积和耕地沙化风险。

连锁影响。水土流失不仅导致土地肥力下降，还加剧了河流淤积、水库库容缩减，与林地功能欠佳、采矿破坏形成“叠加效应”，进一步削弱区域生态系统的稳定性和服务能力。

[image: image6.png]



曲阳县水土流失现状图

图件来源：《曲阳县水土保持规划（2018—2030）》
农业功能空间

曲阳县农业功能空间作为县域生态系统与粮食安全的重要载体，当前面临基础设施滞后、污染累积、耕地流失及乡村环境差等多重生态修复问题，这些问题相互交织，制约着农业生态系统的稳定性和可持续发展能力。

农业基础设施建设滞后制约生态支撑能力

地形限制导致土地利用碎片化。曲阳县以中低山和丘陵为主的地貌特征，使得耕地呈现“分散化、坡地化”特点，土地破碎化指数高，耕地地块小而分散，集中连片度低，旱地和坡地占比大。这种碎片化格局不仅增加了农业生产的难度，更导致生态修复措施难以规模化实施。例如坡耕地的水土保持工程（如梯田改造）因地块分散而成本高、效果差，加剧了水土流失风险。

水利设施薄弱加剧了生态的脆弱性。其中灌溉沟渠等水利基础设施建设滞后是核心瓶颈，由此引发灌溉效率低下、防灾抗灾能力薄弱以及生态功能缺失等一系列问题。在灌溉效率方面，南部平原水浇地虽占主导，但灌溉依赖地下水、灌溉渠和河道，缺乏高效节水设施，水资源利用效率低；中部丘陵旱地因无稳定灌溉条件，农作“靠天吃饭”。防灾抗灾能力方面，农田缺乏完善的排灌系统，导致“易旱易涝”现象突出，干旱时无法及时补水，作物减产风险高；雨季时坡地径流无法有效疏导，加剧土壤侵蚀和耕地退化。生态功能方面，由于传统灌溉设施未考虑生态需求，如沟渠硬化导致水生生物栖息地丧失，灌溉回归水携带化肥农药直接入河，成为面源污染的“隐形通道”。
农业面源污染问题长期存在

随着农业和农村经济的发展，农业面源污染治理问题越来越成为社会和公众关注的热点问题。虽然化肥、农药、地膜等的使用对农业生产的贡献较大，但是随着农药、化肥的长期施用以及畜禽养殖、农业固体废弃物处理不当等导致农业面源污染，造成农业生态多样性的衰减，一些土壤出现板结、肥力退化、污染加重、土传病害增加等问题，许多有益的动物、植物、昆虫、害虫天敌、真菌、细菌等种类或种群结构发生显著变化，数量明显减少或永远消失，农田生态系统功能遭到破坏。

耕地“非农化、非粮化”问题突出

与第二次国土调查数据相比，全县耕地减少了88.18平方千米，耕地非农化、非粮化问题突出。一方面由于城镇建设的新增建设用地占用，一方面由于农业结构调整，此外，还存在违规占用耕地种植苗木以及其他破坏耕作层植物的行为，或是违规超标准建设农业生产配套设施等造成耕地“非农化、非粮化”的问题。

乡村生态环境问题凸显
垃圾收集处理粗放引发二次污染。乡村垃圾治理依赖道路旁简易垃圾箱，设施简陋且缺乏分类与防渗设计，垃圾散落、渗滤液泄漏现象普遍，污染周边土壤和地表水，有机垃圾未资源化利用，既浪费养分资源，又滋生蚊蝇，传播疾病，影响乡村人居与农业生产环境。

供水与排水系统缺陷威胁水资源安全。大多数镇区和村庄仍然采用分散式供水系统，缺乏集中统一的供水网络。供水方式通常依赖于直接从水源井取水或由各单位自行管理的水源井，这种做法不利于水资源的集中管理，导致地下水过度开采和浪费现象严重。由于缺乏消毒设施，供水水质无法得到充分保障，加之自备井的管理不善，部分井水微生物超标，威胁居民健康与农田灌溉安全。

雨污合流污染扩散。村庄缺乏完善的排水系统，生活污水、养殖废水与雨水等混流，未经处理直接排入沟渠、河流或渗入院落周边土壤，成为农业面源污染的“隐形增量”，尤其对南部平原水浇地的地下水构成污染风险。

乡村绿化缺失削弱生态缓冲。乡村普遍缺乏系统性的绿化规划，村庄周边以及道路两侧的植被覆盖程度较低，这使得生态缓冲带缺失。生态缓冲带的缺失致使其无法有效拦截生活污染向农田扩散，同时乡村小气候的调节能力也较为薄弱。此外，大面积的土壤处于裸露状态，进一步加剧了扬尘和水土流失问题。

城镇功能空间
城镇功能空间是人口集聚、经济活动集中的核心区域，其生态环境状况直接影响居民生活质量与区域可持续发展。曲阳县城镇功能空间当前面临蓝绿空间不足、土地利用低效、环境基础设施滞后等系统性问题，各问题相互交织，制约着城镇生态功能的发挥。

城市蓝绿空间建设不足，生态调节功能薄弱

公园绿地、河流、湿地等自然开放空间是城镇生态系统的“肺脏”和“肾脏”，但曲阳县城镇功能空间在这一领域存在显著短板。

可达性与覆盖度双低，居民生态福利受限。中心城区公园绿地、广场“步行5分钟覆盖率”仅为14.86%，意味着超过85%的居民难以在短距离内享受绿地服务。人均公园绿地面积为12平方米，绿地不足、分布不均，大量绿地集中在白家湾滨水公园等城郊公园的少数区域，而人口密集的老城区、城中村绿地匮乏，形成“生态盲区”。这种可达性不足降低了居民的户外休闲质量，也削弱了绿地对周边微气候的调节作用。

空间破碎化与系统性缺失，生态功能割裂。城镇内绿地多为孤立的小型斑块，缺乏连续的生态廊道连接，绿地斑块破碎，导致生物栖息地碎片化。例如，城区内的小型公园与外围河流湿地之间无植被带衔接，鸟类、昆虫等小型生物难以迁移，生物多样性维持能力弱。绿化结构单一与特色不足，道路绿化以单一树种为主，缺乏乔-灌-草结合的复合层次，导致滞尘、降噪、固碳等生态功能低效，绿地设计同质化，未融入曲阳雕刻文化、山水特色，既缺乏景观辨识度，也难以形成具有地域适应性的生态系统。

蓝绿空间协同不足，水文调节功能弱。城镇建设中未充分结合河流、沟渠等“蓝空间”布局绿地，导致“蓝绿割裂”。例如，孟良河穿城段河岸硬化、植被稀疏，未与周边公园绿地形成“蓝绿网络”，既无法通过植被拦截净化地表径流（加剧面源污染入河），也丧失了河流对城镇防洪排涝的缓冲作用，雨季时城区易出现积水。

土地节约集约利用水平低

城镇土地利用的粗放模式不仅造成资源浪费，还会挤占生态空间，加剧环境污染，对生态环境造成恶化影响。
空间布局混乱，生态空间被挤压。老城区、城中村“布局散乱、利用粗放”特征显著，建筑以平房或低层楼房为主，“建筑密度大但容积率小”——这种“密而不高”的格局导致土地利用效率极低，同时挤占了本可用于绿地、公共空间的生态用地。例如，城中村内房屋密集、街巷狭窄，几乎没有绿化空间，硬化地面占比高，雨水无法下渗，既加剧内涝，又减少地下水补给。

功能混杂与配套滞后，环境污染集中。部分城中村内存在小型加工厂、家庭作坊，与居民住宅紧邻，生产过程中产生的噪声、粉尘直接污染居住环境，且缺乏隔离带缓冲，形成“生活-生产”污染叠加。由于布局混乱，给排水、垃圾收集等设施难以统一规划，老城区管网老化、覆盖率低，进一步加剧了生活污染的扩散。

工业用地效益低下，资源环境代价高。城镇内工业用地产出效益低、集聚能力弱，意味着单位土地消耗的能源、水资源更多，排放的污染物也相对较高。这种低效利用不仅浪费土地资源，还导致污染点分散，增加了治理难度。例如，分散的小型建材厂、石雕加工厂各自排放废气、废水，难以集中处理，对城镇空气质量和周边土壤造成持续影响。

城镇环境基础设施仍需完善，污染治理能力不足

城镇环境基础设施短板突出。生活污水处理设施缺乏专业化运营，收集管网不完善，雨污分流不彻底，管网管护不到位，部分生活污水存在散排漏排现象。随着新型工业化、城镇化两大主战略的实施，改革开放步伐不断加快以及城镇化健康发展体制机制不断完善，全县生活污水排放量将进一步增加，城镇生活污水处理厂、配套管网设施等城镇环境基础设施建设工作仍需重点推进。

环境基础设施是城镇生态环境的“底线保障”，但其短板已成为县域城镇功能空间生态改善的主要瓶颈。

生活污水处理系统“收集-处理-排放”全链条存在漏洞。管网覆盖与分流不足，城区雨污分流不彻底，大量合流制管网在雨季时将雨水与污水混合排入污水处理厂，导致处理厂负荷骤增、处理效果下降（如COD、氨氮去除率降低）；部分老旧小区、城中村未接入市政管网，生活污水通过明沟、渗井直排，直接污染地下水和周边农田，尤其对南部平原水浇地构成威胁。污水处理设施缺乏专业运维，部分处理单元运行效率低，出水水质不稳定，存在超标排放风险，污泥处置不规范，可能造成二次污染。

污染增量压力与治理能力不匹配。随着城镇化加速，城镇人口增长和经济活动扩张将导致生活污水排放量“刚性增加”。若现有污水处理设施未及时扩容升级，污染治理能力与污染增量之间的缺口将持续扩大，可能引发更严重的水体污染，如加剧孟良河、唐河水质波动，甚至威胁王快、西大洋水库水源地安全。

其他隐性基础设施短板。除污水处理外，城镇垃圾收运体系、绿化灌溉系统等也存在不足，如部分区域垃圾收集点仍为露天堆放，易滋生蚊蝇、产生恶臭；绿地灌溉依赖地下水漫灌，既浪费水资源，又可能因水压不均导致局部积水或干旱，影响绿地生态功能。

三类空间相邻或冲突区域生态问题诊断

曲阳县生态、农业、城镇三类空间的相邻与冲突，本质是“保护-生产-建设”需求在空间上的矛盾外显，其引发的生态问题呈现跨区域、多维度的系统性特征。生态空间被侵占导致区域生态安全底线受威胁，农业开发导致生态系统碎片化和土壤退化，城镇扩张导致污染跨区域扩散，这些问题相互交织，使得生态修复难度增加。

生态空间与开发空间的直接冲突——保护极重要区被侵占，生态功能底线受威胁
生态保护极重要区作为维护区域生态安全的核心空间，仍存在城乡建设、农林生产等人类活动干扰，区内现状耕地、建设用地、园地等开发利用地类面积约1.52平方千米，占比1.95%。这一比例看似不高，但由于其处于生态敏感性最高的区域，所引发的生态风险也会随之放大。

生态系统完整性破坏。开发用地的存在将生态保护极重要区分割为碎片化斑块，破坏了生态廊道的连续性，若开发用地位于北部山区林地、河流湿地的连接带，会切断野生动物的迁徙通道，加剧生物多样性下降的风险。

生态功能退化。建设用地的硬化地表、耕地的耕作活动，会削弱区域的水源涵养、水土保持功能。以生态保护极重要区内的耕地为例，其灌溉、施肥等活动可能导致污染物渗入土壤和地下水，进而影响周边林地、湿地的水质，威胁王快、西大洋水库等水源地的安全。

恢复难度大。生态保护极重要区的生态系统多处于脆弱平衡状态，如西部山区易发生地质灾害的区域，一旦被开发侵占，即使后期退出开发，也需数十年甚至上百年才能恢复原有功能。
农业空间扩张对生态空间的侵蚀——开发活动引发“连锁式”生态损伤

农业空间开发建设区域与生态空间的相邻地带，成为生态问题的高发区域。尤其是土地开发整理，其影响体现为“开发-破坏-退化”的连锁反应。
自然生态系统结构瓦解。土地开发整理通过平整土地、改造水系，直接破坏了原有地表植被的空间格局，将坡地的灌草群落改造为单一农田，导致生物种群从“多样复合”趋于“单调简化”。例如，中部丘陵区的土地开发将原有耐旱灌木与草本的混生群落变为连片旱地，使得依赖该群落的蝗虫天敌（如步甲、蜘蛛）数量减少，农田虫害风险上升，形成“开发→生物多样性下降→生态系统不稳定”的恶性循环。

土壤与水文系统受损。土地平整改变了地表土层结构，破坏土壤孔隙度和保水能力，导致降水入渗减少、地表径流增加，加剧相邻生态空间的水土流失。同时，长期耕作中的化肥、农药残留通过地表径流进入生态空间，污染河流湿地；而耕地休耕或撂荒时，裸露地表易发生沙化，形成新的沙尘源，影响周边城镇和生态空间的空气质量。

扩张边界的生态挤压。随着农业开发范围向生态空间（如林地边缘、湿地周边）推进，形成“农业-生态”过渡带的急剧收缩。例如，南部平原农业区向孟良河湿地周边扩张，导致湿地缓冲带缩减，湿地对农业面源污染的拦截能力下降，直接威胁河流生态廊道功能。

城镇空间扩张对生态与农业空间的胁迫——高强度人类活动的跨区域影响

城镇空间的扩张通过“空间侵占”与“污染扩散”双重路径，对相邻的生态空间和农业空间造成系统性胁迫。
生态空间被“蚕食”与功能退化。县城周边、羊平镇雕刻产业区等城镇用地的扩张，直接侵占城郊林地、河流沿岸绿地等生态空间，导致生态廊道断裂。例如，恒州镇扩张占用孟良河沿岸的林地、湿地，使得河流廊道的植被缓冲带减少，城镇生活污水中的氮、磷污染物直接入河，加剧河水富营养化。

农业空间受污染与生产能力下降。城镇与农业空间的相邻区域，成为“城市污染”向农业传递的通道。城镇大气污染，如粉尘、二氧化硫，通过沉降进入农田，导致土壤酸化；城镇污水管网泄漏或雨季溢流，污染周边耕地，影响部分水浇地土壤重金属含量，影响农作物品质。

“三生空间”功能紊乱。城镇扩张导致三类空间的边界模糊，出现“城镇-农业-生态”混杂区。例如，燕赵镇部分区域既有城镇建设用地，又有农田和零星林地，城镇生活污水、农业化肥、林地地表径流在此混合，污染物难以溯源和治理，形成“谁都管、谁都管不好”的治理盲区。

三类空间冲突的核心机制——“空间需求错配”与“生态成本外溢”
三类空间相邻或冲突区域的生态问题，根源在于“发展需求”与“生态承载力”的空间错配，以及生态成本的跨区域外溢。
空间需求错配。生态空间需要“低干扰”，农业空间需要“适度利用”，城镇空间需要“高强度开发”，但城镇建设、农业开发等“高干扰”区域与生态保护极重要区等“敏感脆弱区”直接相邻叠加，必然引发争地冲突。

生态成本外溢。城镇和农业空间的开发收益，如城镇GDP增长、农业产量提升，由局部享有，但生态成本却由周边空间承担，城镇排放的污水污染下游农业空间的耕地，农业面源污染扩散破坏下游生态空间的湿地，形成“开发受益、保护受损”的不公平格局，进一步加剧冲突。

风险预判

生态风险是生态系统及其组分所承受的风险，其中，自然因素、人类生产干扰、社会经济等诸多因素都可导致生态风险。自然因素包括自然灾害如滑坡、土地沙化等；人类生产干扰因素主要由粗放经营方式和监督管控的生态风险造成，如生物入侵、病虫灾害灾难引发的生态风险。生态风险评价是对因一种或多种内部或外界胁迫因素导致的不利生态后果所进行的评估。生态风险评价具有重要的现实意义，是协调人类-环境-发展关系的纽带，同时可为区域风险管理提供重要决策依据。

自然灾害、地质灾害潜在风险

县境内年降水量分布不均匀，具有显著的季节性特征，主要集中在夏季和秋季。近年来，由于极端天气模式的改变，洪水灾害频发，导致局部地区水患严重，山洪、滑坡和泥石流等灾害时有发生。与此同时，春季干旱频发，导致旱灾问题突出。境内旱灾、冻害、风害、雹灾等自然灾害的存在和发生，对当地的农业发展带来了较大影响。特别是在灵山镇、党城乡、范家庄乡、北台乡等采矿区域，地质灾害的风险尤为突出，成为县域内重点防范的地区。

人为活动干扰加大生态系统失衡的风险
随着县域经济和社会的迅速发展，城镇空间的拓展、重大基础设施的建设以及矿产资源的开发等人为活动的干扰，可能会引起局部自然生态系统的改变。这将增加生态系统失衡的风险，导致区域生态系统质量和稳定性下降，以及生态系统服务功能的退化。
恢复力评价

生态系统恢复力指的是生态系统受到扰动后能够恢复到稳定状态的能力，包括维持其重要特征，如生物组成、结构、生态系统功能和过程速率的能力。保持和提高生态系统恢复力是区域可持续发展的基础。在曲阳县，大部分地区的生态系统恢复力处于中等或以上水平，其中西北部的浅山丘陵区的恢复力高于东南部的平原区。

浅山丘陵地带拥有丰富的林地和草地资源，构成了森林生态系统和草地生态系统，展现出强大的自我调节能力，能够自动调节并维持其结构和功能的稳定性，同时保持了系统结构的复杂性和生物量的丰富性。该区域的气候和土壤条件相对优越，生态系统具有较高的恢复力。该区域生态系统受损主要由于矿山开采造成的山体破坏，以及荒草地和河滩地的水土流失问题。因此，该区域应以保护保育、自然恢复为主导，辅以人工修复措施，精确提升现有林草资源的质量。同时，通过水土流失治理和坡耕地整治等工程手段，显著提高乔灌植被的覆盖率，逐步实施陡坡耕地的退耕还林还草政策。此外，应加强郎家庄乡、北台乡、范家庄乡、齐村镇等乡镇的林地布局优化，推进生态防护林的建设，构建曲阳县北部的绿色生态屏障。通过这些措施，可以有效控制水土流失，增强区域生态系统的恢复力。

东南部平原区拥有优越的地形和气候条件，人类活动频繁，建设用地集中，同时也是全县粮食生产的核心区域。该地区生态系统的恢复力中等。为此，建议加强城镇生态功能的修复工作，扩大城乡绿化面积，包括增加道路两旁的绿化带、完善公园绿地系统、建设城市郊野公园和湿地公园，以及完善城市蓝绿网络，从而提升城乡生态环境的整体质量。此外，应结合全域土地综合整治，重点发展节水型农业，减少地下水的开采，推动农业向绿色、循环、低碳方向发展，治理农业面源污染，改善农田土壤环境，提高耕地质量，增强农田生态系统的恢复能力。
总体要求与规划目标

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院、省委、省政府及市政府决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局。在加速融入京雄保一体化格局，推动曲阳实现创新发展、绿色发展、高质量发展的背景下，坚持绿水青山就是金山银山的理念，守住生态环境本底，以构筑拱卫首都和雄安新区的绿色生态屏障为目标，以系统解决核心生态问题为导向，统筹发展和安全，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，协同推进山水林田湖草沙一体化保护修复。深刻把握新时代生态重任，确定生态保护修复重点区域，合理设置目标任务，科学部署和实施综合整治与生态保护修复重点工程，大力推进区域内生态廊道建设，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统服务功能，维护区域生态安全，全面提高优质生态产品供给能力，助力国土空间格局优化，服务全县生态文明建设和高质量可持续发展。
基本原则

尊重自然，保护优先。坚持人与自然和谐共生，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，遵循自然生态系统演替规律，立足生态要素实际，努力践行保护优先，以自然恢复为主、人工修复为辅，充分发挥自然的自我调节修复能力，牢牢守住自然生态安全。坚持以水而定、量水而行，按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，基于充分调查评价和深入研究分析，统筹安排规划期内国土空间生态保护修复工作。

问题导向，因地制宜。立足本县域自然地理格局、生态系统状况和主体功能分区，准确识别突出生态问题，科学预判主要生态风险。因地制宜合理确定规划目标，明确需要解决的重大问题和重点任务，研究提出基于自然解决方案的国土空间生态保护修复规划途径模式和措施。

统筹协调，加强衔接。坚持山水林田湖草生命共同体理念，统筹考虑自然生态系统各要素与农田、城市人工生态系统之间的协同性，注重山上山下、上游下游、河流水库等国土空间的整体性、系统性，体现综合治理，突出整体效益。与国家和区域重大战略、省市级国土空间生态修复规划和市级国土空间总体规划加强衔接。

充分论证，公众参与。坚持“开门编规划”，建立跨部门多领域合作编制工作机制，邀请权威专家学者成立咨询委员会，在规划编制各阶段充分听取相关领域专家意见，咨询论证重大问题，凝聚群众智慧，回应社会期盼。
上位规划

河北省国土空间生态修复规划
《河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》提出，积极构建“两屏两带三区多廊”生态修复格局。其中，“两屏”指燕山、太行山生态安全屏障，按地貌单元可进一步划分为燕山山地、太行山地和冀西北山间盆地；“两带”指坝上草原防风固沙带、海岸海域生态防护带；“三区”指环首都生态保障区、冀中南平原生态修复区、冀东平原生态修复区；“多廊”指构筑以重要水系、海岸带、长城文化带、大运河文化带、交通绿道为主的生态廊道网络体系，实现生态空间的连通。同时，河北将以“两屏两带三区多廊”的生态修复总体格局为基础，突出自然地理和生态系统的完整性、连通性及生态问题相似性特征，将省域国土空间划分为坝上高原、燕山山地、冀西北山间盆地、太行山山地、环首都地区、冀中南平原、冀东平原、沿海地区8个生态修复分区。

七项重点任务：开展自然生态系统治理，构筑生态安全屏障；统筹推进水生态修复，持续改善水生态环境；加强海岸带保护建设，提升生态系统稳定性；推进矿山生态修复，改善矿山生态环境；实施土地综合整治，改善农村人居环境；优化城市生态系统，提升城市生态品质；构建生态廊道，维护生物多样性

十大重点修复工程：坝上防沙治沙与湖淖湿地系统修复工程；燕山水源涵养与生物多样性保育工程；冀西北水源涵养与生态环境支撑工程；太行山水土保持与水源涵养功能提升工程；环首都人居环境提升与湿地修复工程；冀中南水土综合治理与河湖、湿地修复工程；冀东采煤塌陷治理与水生态综合整治工程；渤海近岸海域生态修复与生物多样性保护工程；重要生态廊道和生态网络建设工程；生态保护和修复支撑体系建设工程。

保定市国土空间生态修复规划
《保定市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》提出，构建“一屏九脉、两区两带”的国土空间生态修复格局。“一屏”指太行山生态屏障，强化阜平、涞源、涞水、易县等西部山区重要水源地和生态屏障功能，同时构筑褐马鸡、金钱豹、大鸨、猎隼等重要生物迁徙廊道，着力提升各生态廊道与重要自然保护地、生态源地等生态节点间的连通性，构筑生态网络；“九脉”指依托白沟河、南拒马河、萍河、瀑河、漕河、府河、唐河、孝义河、潴龙河等九条主要入淀河流组成的“水脉”，构建“通山连淀、邻水相依”的生态走廊；“两区”指太行山水土保持与水源涵养功能提升区、东部平原土地综合整治与水生态修复区；“两带”为京保生态过渡带、雄保生态衔接带。

衔接省级国土空间生态修复规划的修复分区，以生态修复总体格局为基础，结合保定市地理特征，以重点流域和主要山脉为基础单元，突出自然地理完整性和生态系统连通性特征，划定生态修复分区，分别为拒马河中上游水源涵养与生物多样性保护区、唐河中上游水土保持与矿山生态修复综合治理区、沙河中上游水土保持与生物多样性保护区、水生态综合修复与人居环境恢复提升区、城市生态品质提升区、地下水超采综合治理与土地综合整治区。

基于生态修复总体格局和修复分区，根据生态综合评价和生态问题识别结果，划定8个生态修复重点区域。水土保持与水源涵养功能提升重点区；生物多样性保护重点区；矿山生态修复重点区；森林质量提升与生态绿化建设重点区；河湖综合整治重点区；土地综合整治重点区；地下水超采治理重点区；城市生态品质提升重点区。

六项重点任务：系统开展生态保护修复，筑牢太行山生态屏障；全面统筹水生态修复，持续改善入淀水生态环境；推进矿山生态修复，改善矿山生态环境；实施土地综合整治，改善农村人居环境；连通生态廊道，构建生态网络体系；优化城市生态系统，提升城市生态品质。

九大重点修复工程：水源涵养功能提升与生物多样性保护工程；水土保持与矿山综合修复治理工程；唐河-西大洋水库流域综合治理与生态修复工程；水土保持与水源地水生态修复工程；拒马河下游生态治理与人居环境恢复重建工程；城市生态品质提升工程；地下水超采综合治理与全域土地综合整治工程；重要生态廊道和生态网络建设工程；生态保护与修复支撑体系建设工程。

在该规划的生态修复分区中，曲阳县属于沙河中上游水土保持与生物多样性保护区和地下水超采综合治理与土地综合整治区。在生态修复重点分区中，矿山生态修复重点区和河湖综合整治重点区涉及曲阳县。在重点工程中，水土保持与矿山综合修复治理工程、水土保持与水源地水生态修复工程、地下水超采综合治理与土地综合整治工程涉及曲阳县。
曲阳县国土空间总体规划
《曲阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》提出，基于县域自然山水资源，以山体为生态保护屏障，依托地貌环境构建生态战略格局，以县域河流水系和重要交通干线建设生态绿廊，以水库打造生态功能节点，形成“一屏、三区、多廊、多节点”的生态保护格局。以虎山、三尖梁、脑袋坡等自然山体为主体构筑北部生态屏障；依托北部低山区和中部丘陵区构建北部主体生态安全战略格局，依托南部平原区构建南部生态城市与农业战略格局；依托沧榆高速、涞曲－曲港高速、京昆高速及黄榆、京赞等主要道路打造防护性绿廊，沿三会河、通天河、大沙河等河道建设滨水生态廊道；围绕王快水库、南孝墓水库、白家湾水库等水库构建重要的生态节点。

坚持保护优先、自然恢复为主的方针，统筹山水林田草等各类要素，建设和修复生态廊道，加强生物多样性和物种资源保护，维护生态安全格局。生态格局既要注重保护，也要注重生态修复，提升生态系统整体价值。促进城市内部的水系、绿地与城市外围河流、森林、耕地共同形成健康、完整、连续的绿色空间网络。同时，划定2个生态修复分区，全面提升生态安全屏障质量。中北部水源地保护区，重点加强水源地保护与矿山整治；农田保护与生态经济发展区，重点开展农田保护与土壤治理。
以《河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《保定市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》和《曲阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》为本次规划的主要编制依据，在总体目标和重点管控内容上保持一致，不突破约束性要求。

与相关专项规划的衔接
《沙河曲阳县段河道采砂与整治规划》

沙河曲阳县段河道采砂与整治工程：沙河曲阳县段河道采砂与整治工程项目位于沙河曲阳县段，涉及河道长度27.55km，重点任务划定沙河曲阳县段河道采砂范围，制定采砂分区，河道清整。

《曲阳县矿产资源规划》

历史遗留矿山生态修复治理工程：2、通过保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程：水源地周边及上下游生态环境修复治理工程-曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态恢复工程使曲阳县西大洋水库、王快水库周边废弃矿山的地形、地貌景观得到恢复，消除地质灾害隐患和污染源，提高水库周边生态环境质量，保障用水安全。预计完成历史遗留矿山修复面积213.6公顷。

规划依据

法律法规
《中华人民共和国土地管理法》；
《中华人民共和国矿产资源法》；
《中华人民共和国海洋环境保护法》；
《中华人民共和国森林法》；

《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国水土保持法》；
《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国土壤污染防治法》；
《土地复垦条例》；
《基本农田保护条例》；

《地质灾害防治条例》；
政策文件

《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；
《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）；
《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）；
《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发〔2019〕194号）；
《财政部办公厅自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于进一步做好山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》（财办资环〔2020〕15号）；
《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态保护和修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）；
《河北省自然资源厅关于印发〈河北省关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施办法〉的通知》（冀自然资规〔2020〕2号）；
《河北省自然资源厅关于印发〈河北省全域土地综合整治试点工作实施方案〉的通知》（冀自然资发〔2020〕6号）；
《河北省自然资源厅关于印发〈河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案〉的通知》（冀自然资发〔2020〕29号）；
《河北省自然资源厅关于推进市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（冀自然资字〔2021〕112号）；
相关规划

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》（发改农经〔2020〕837号）；
《河北省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；
《保定市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》；
《曲阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》；
标准规范

《省级国土空间规划编制指南（试行）》（自然资办发〔2020〕5号）；
《省级国土空间生态修复规划编制技术规程（试行）》（自然资生态修复函〔2021〕11号）；
《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》；
《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》（自然资办发〔2020〕38号）；
《全域土地综合整治试点实施要点（试行）》（自然资生态修复函〔2020〕37号）；
《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》（SL/T800-2020）；

《河湖健康评价指南（试行）》；

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）；

《退耕还林还草作业设计技术规定》（林退发〔2020〕98号）；
《市县级国土空间生态修复规划编制指南》（TD/T 1101-2024）；
《矿山生态修复技术规范（通则）》；
其他有关国家、地方和行业标准规范。
规划目标

一、总体目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，致力于修复受损和退化的自然生态系统，恢复其健康与活力，增强生态系统自我修复能力，提升生态系统质量和稳定性，提高优质生态产品的供给能力，确保山水林田湖草生命共同体能够持续、自生、共生地正向演进。保护重要的、关键的、影响区域生态安全的自然生态系统，保障多样的生态服务功能持续稳定的发挥。县域自然生态系统状况实现根本改善，生态系统质量显著提升，生态系统稳定性大幅增强，生态服务功能显著提高，优质生态产品供给能力基本满足人民群众需求，全面建成人与自然和谐共生的现代化曲阳。

二、阶段性目标

到2025年，重要生态系统保护和修复重大工程有序推进，重大生态问题得到有效遏制，生态系统稳定性持续提升，生态脆弱地区监测能力不断加强，生态系统服务功能进一步增强，重点生态功能区生态安全保障能力全面提升，资源利用水平进一步提高，生态保护和修复协调机制基本建立，城乡人居环境品质逐步改善，夯实美丽曲阳的生态根基。

到2030年，重要生态系统保护和修复重大工程成效明显，生态系统保护成效监测机制不断完善，生态系统服务功能大幅提高，生态环境明显改善。绿色低碳生产生活方式初步形成，生态产品供给能力逐步提高，山水林田湖草系统治理水平不断提高，重要生态系统得到有效保护，生态环境治理效能得到新提升，高水平保护与高质量发展初步实现。
到2035年，重要生态系统保护和修复重大工程全面建成，重点区域生态问题得到解决，生态系统实现良性循环，人与自然和谐共生，城乡一体的生态网络基本建成，生物多样性得到有效维护，绿色生产生活方式基本形成，碳排放达峰后稳中有降，高品质的城乡人居环境全面塑成，天蓝、地绿、水清、城靓、村美的生态环境基本展现。

规划指标

根据规划目标，统筹考虑生态系统完整性和连通性，根据《市县级国土空间生态修复规划编制指南》（TD/T 1101-2024），坚持上下衔接、统分结合、简明适用等原则，结合县域实际，确定曲阳县国土空间生态修复规划指标体系，提出涵盖生态质量类和生态修复类两种类型，共*项控制指标，其中生态质量类指标*项，生态修复类指标*项（附表1）。

国土生态修复格局

总体格局

贯彻落实国家“两屏三带”中的“北方防沙带”国家生态安全战略格局，河北省燕山－太行山生态涵养区和环首都中心区生态过渡带的总体布局，依托曲阳县的自然本底和“山水相济、山清水秀”的生态本底，遵循山水林田湖草生命共同体理念，瞄准提升全县生态系统质量、改善生态系统功能、加强生态系统稳定性的总目标，在统筹考虑水流域生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性，筑牢“一屏、两区、多廊、多节点”的生态修复总体格局。

一屏：以虎山、三尖梁、脑袋坡等自然山体为主体的北部生态屏障，强化北部山区生态屏障功能，同时以大鸨、猎隼、黑鹳等国家一级保护动物为重点保护对象，建设和修复动物迁徙路线、繁育区域，加强生物廊道地区栖息地生态保护和修复，为野生动物及鸟类迁移提供安全保障。

两区：中北部水土保持与水源涵养功能提升区和农田保护与生态经济发展区。中北部水土保持与水源涵养功能提升区，重点加强水源地保护与矿山整治；农田保护与生态经济发展区，重点开展农田保护与土壤治理。

多廊：依托沧榆高速、涞曲－曲港高速、京昆高速及黄榆、京赞等主要道路打造防护性绿廊，沿三会河、通天河、大沙河等河道建设滨水生态廊道。

多节点：以县域王快水库、南孝墓水库、白家湾水库等水库为重点，保护和修复周边区域生态环境，构建生态功能节点。

修复分区

衔接市级国土空间生态修复规划和县级国土空间总体规划，以生态修复总体格局为基础，结合县域地理特征，依托地势形态和资源分布特色，突出自然地理完整性和生态系统连通性特征，划定生态修复分区，分别为西北部山地水土保持与生物多样性保护生态修复区、中部丘陵水土保持与矿山生态修复区、中南部生态城镇功能修复区、南部平原农田保护与修复区。
西北部山地水土保持与生物多样性保护生态修复区
（一）区域范围

该区包括齐村镇、党城乡、郎家庄乡、范家庄乡、北台乡五个乡镇，总面积344.60平方千米，约占全县国土总面积的32%。
（二）自然生态概况及问题

该区位于县域西北部，地形以低山为主，土地利用类型以草地、林地为主，两者之和为217.39平方千米，约占区域总面积的63%，其中草地108.93平方千米，林地面积108.46平方千米。该区属于县域北部重要生态屏障，水源涵养、土壤保持生态功能十分突出，具有重要的生物多样性保护价值。土壤以褐土为主，耕地以耐旱粮食作物为主，有玉米、谷物、豆类和其他杂粮等；坡面植被主要有草类及灌木类植物，经济林主要有枣树、柿子树、核桃等；水土保持林主要有洋槐、柳树、榆树、椿树等。主要河流水库有三会河、通天河、二道河、北台沟、王快水库、寨地水库、杨家台水库等。

该分区主要生态问题为水土流失和矿山开采造成的山体破坏。受地形影响，主要发生在荒山、荒坡及稀疏林地，不稳定斜坡分布较广泛，水土流失类型以强烈、中度的水力侵蚀为主，涵养水源能力较差。矿山开采造成地表形态景观破坏，是崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害多发区。

（三）生态修复主攻方向

采取以小流域为单元，生物、工程措施合理配置，坡面、沟道统一治理，形成水保工程立体防护体系，山区营造水源涵养林、水土保持林，加大封育保护力度，加快生态修复速度；丘陵区营造生态经济林，整修梯田和经济林、蓄水保土工程，改造坡耕地，建设小型蓄水工程和节水灌溉工程，改善农业生产基础设施，创造良好的生态环境和旅游环境，综合整治山洪沟道，拦沙、护岸、排洪，减轻洪水对下游的威胁：因地制宜，因害设防，把水土保持工作与群众的切身利益结合起来，引进经济林新品种，增加地表植被覆盖度，改善生态环境，提高农村可持续发展能力，调动广大群众治山治水的积极性，进行清洁型小流域综合治理。

中部丘陵水土保持与矿山生态修复区
（一）区域范围

该区包括灵山镇、孝墓镇、下河乡、庄窠乡、产德镇五个乡镇，总面积356.96平方千米，约占全县国土总面积的33%。
（二）自然生态概况及问题

该区整体位于县域中北部，地形以低山丘陵为主，平均海拔150-400m左右，相对高差250m左右，区内土壤以褐土为主，耕地以耐旱粮食作物为主，坡面植被主要有草类及灌木类植物。该区土地利用类型以耕地、草地为主，两者之和为208.94平方千米，约占区域总面积的59%，其中耕地面积107.10平方千米，草地面积101.84平方千米。其次为建设用地和林地，面积分别为55.23平方千米、54.18平方千米，各占区域总面积的15%。分区内水系丰富，主要河渠有大沙河、马泥河、盘山渠、沙河灌区总干渠等，水库有西大洋水库、大西沟水库、齐古庄水库、李家洼水库、庄子河水库、宿家庄水库、窑涧水库等。

该分区主要生态问题为水土流失和矿山开采造成的山体破坏。水土流失主要发生在荒草地及河滩地，水土流失类型以轻、中度的水力侵蚀为主；矿山开采造成的地表形态景观破坏，主要集中在灵山镇、孝墓镇。

（三）生态修复主攻方向

通过增加林草植被，维护、提高本区域的蓄水保土和水源涵养功能，同时保护王快水库饮用水水源地。主要水土保持措施为：首先，加强对开发建设活动的监督管理，严格执行水土保持方案的申报审批制度，确保水土保持措施与主体工程同步规划、同步实施、同步完成；其次，根据当地实际情况，因地制宜的种植生态经济林，并有计划地开展小流域综合治理工程，大力实施太行山绿化工程、国家水土保持重点建设工程和土地整治工程；此外，在水源地周边，开展清洁型小流域综合治理，有效控制面源污染，保护水源；最后，积极推进矿山生态恢复整治工作，治理因采矿活动造成的空气、土壤和水体污染，并修复受损的山体。

中南部生态城镇功能修复区

（一）区域范围

该区主要包括恒州镇，总面积84.65平方千米，约占全县国土总面积的5%。
（二）自然生态概况及问题

该区位于曲阳县中南部，是曲阳县中心城区所在地，地形以平原为主，该区是全县人口密度最大、开发强度最强、城镇化率最高的地区，土地利用类型以建设用地为主，总面积22.17平方千米，约占区域总面积的41%。其次为耕地和林地，面积分别为13.12平方千米、13.21平方千米，约占区域总面积的24%、25%。主要的河流、水库有孟良河、沙河灌区总干渠、跃进渠、盘山渠、石匣沟、白家湾水库等。

城市建设扩展是导致该区生态环境问题的主要因素，随着城镇化进程的推进，生态空间遭到侵占，生态服务功能呈现退化趋势。该区域面临的主要生态问题包括城镇建设导致的土壤退化，水体污染，荒草地和林地面积的缩减，以及水土流失等问题。

（三）生态修复主攻方向

以增强城镇自然生态系统服务功能，提升城镇居民生态福祉为目标，积极推进植被修复、土壤修复等生态修复工作，保护重要生态环境，逐步提升城区的生态景观功能。加强城市蓝绿网络保护，实施以水质提升和岸线景观改善为重点的生态修复工程，加强水体生态修复和湿地公园建设工作；加强城区绿地系统生态修复，推进基础设施的绿化防护带、组团隔离绿带、郊野公园和城市公园建设，构建点、线、面、环的绿地格局，提升城区绿地景观的连续性与可达性。

南部平原农田保护与修复区
（一）区域范围

该区包括燕赵镇、羊平镇、文德镇、晓林镇、邸村镇、嘉禾镇、路庄子乡7个乡镇，总面积320.60平方千米，约占全县国土总面积的30%。
（二）自然生态概况及问题

该区地貌主要为太行山山前平原，土壤以褐土为主，土地利用类型以耕地为主，面积为131.58平方千米，约占区域总面积的41%；其次为林地和建设用地，面积分别为80.30平方千米、71.13平方千米，约占区域总面积的25%、22%。主要河渠水库有孟良河、大沙河、唐河、木道沟、南水北调中线总干渠、跃进渠、二干渠、四干渠、五干渠、沙河灌区总干渠等，水库有曲中水库、程东旺水库、石匣水库等。

该分区主要生态问题为轻度的水力侵蚀导致的水土流失，晓林镇和羊平镇采矿导致的环境破坏，县南部平原农业区面源污染、灌溉等基础设施滞后、地下水超采等问题。浅层地下水一般超采区涉及羊平镇、燕赵镇、文德镇、邸村镇、嘉禾镇、晓林镇、路庄子乡、恒州镇。
（三）生态修复主攻方向

做好农田防护，保护土壤资源，加快推进高标准农田的建设，发展节水高效农业；改善农田小气候、减轻水、旱等自然灾害；改良土壤，提高土地生产力，促进农业发展与农村环境改善，维护和改善人居生态环境；做好重要渠系及水源区的面源污染防治工作，维护水质安全，进行清洁型小流域综合治理；推进晓林镇和羊平镇矿山环境恢复治理工作；持续加强地下水超采综合治理。

重点区域

曲阳县生态系统显著地受自然地理要素分布的影响，从西北的低山丘陵区到东南的平原区，水文、气候、生物、矿产资源等要素分布呈明显阶梯状特征。基于资源要素的主要功能将生态修复重点区域划分为生态功能空间修复重点区域、农业功能空间修复重点区域和城镇功能空间修复重点区域。

一、生态功能空间修复重点区域
水土保持重点区域

曲阳县为太行山国家级水土流失重点治理区，将全县划定为水土保持重点区域。
系统开展山水林草治理，通过种植植物增加植被覆盖度，全面提升境内生态环境质量。针对水土保持脆弱区，通过封育保护、造林种草等植被建设与生态修复措施，不断提高蓄水保土和涵养水源能力，提升县域生物多样性支撑能力。

森林质量提升与生态绿化建设重点区域
主要分布在西北部山地水土保持与生物多样性保护生态修复区、中部丘陵水土保持与矿山生态修复区和中南部生态城镇功能修复区，涉及范家庄乡、北台乡、郎家庄镇、党城镇、齐村镇。

采取自然恢复为主，人工修复为辅的修复方式，重点结合河流生态廊道和交通风景绿廊开展植树造林、森林抚育、退化林修复，建设生态防护林、生态景观林，提高森林质量。进行中幼林和低质低效林改造，增强森林生态系统水源涵养和水土保持功能。

矿山生态修复重点区域
矿山生态修复重点区域主要分布在西北部山地水土保持与生物多样性保护生态修复区、中部丘陵水土保持与矿山生态修复区，涉及范家庄乡、郎家庄乡、灵山镇、孝墓乡等乡镇，主要问题为山体破坏，水土流失严重。

按照“因地制宜、分类施策、依法依规、经济合理”的原则，突出安全和生态功能、兼顾生态景观功能，通过工程绿化、自然恢复等治理措施修复矿山生态环境。将绿色发展理念贯穿于矿产资源勘查、开发与保护的全过程，实施绿色矿山改造，健全矿山地质环境管理体系，探索矿山生态修复新模式。

河库水系修复重点区域

加强河流水系生态修复，重点区域包括大沙河、通天河、孟良河、三会河、木道沟、北台沟等主要河流，主要涉及产德镇、晓林镇、羊平镇、灵山镇、党城乡等乡镇。

优先保护基础性生态用地，通过疏浚河道、固定河床、堤防建设等措施提高防洪除涝能力，加强生态修复、防护林带建设、水系网络化连通和污染综合治理，保障水生态系统可持续发展。同时，加强流域协同治理，与行唐县、唐县共同治理大沙河、唐河、通天河。落实“河长制”等管理制度，充分利用信息化、大数据等技术手段实现数据共享、协同治理。

加强水库管理与养护，重点区域包括西大洋水库、王快水库两座大型水库和寨地水库、杨家台水库等二十座小型水库，主要涉及齐村镇、灵山镇、党城乡、孝墓镇、恒州镇、路庄子乡等乡镇。加强水库大坝、排水设施及输、泄水建筑物等的日常管理与养护，保障水库安全运行。

加强南水北调干渠管理与养护，通过对境内南水北调干渠防洪工程建设、河道岸坡防护、主槽疏浚等工程措施，保障南水北调工程“三个安全”和沿线群众生命财产安全，重点实施区域为嘉禾镇、燕赵镇。

二、农业功能空间生态修复重点区域

土地综合整治重点区域
主要分布在南部平原农田保护与修复区、中部丘陵水土保持与矿山生态修复区，主要涉及羊平镇、燕赵镇、文德镇、邸村镇、嘉禾镇、晓林镇、路庄子乡和恒州镇等乡镇。

以增加耕地数量和提高耕地质量为目标，山地丘陵区的土地综合整治以零星地块归并、中低产田改造和宜垦侵蚀坡地的开发整理为重点，把田、沟、路、林、山、渠、水等作为一个有机整体进行统筹的综合整理，将分散、零星的农户用地、村、队经营的疏残林地、土壤侵蚀严重的山坡地、未利用的荒坡地、边角地，整理为适度规模的生态农业生产基地。平原区重点加强高标准农田建设、园林地复耕，推进高效节水灌溉，建设综合高效农田防护林网等，补齐农业基础设施短板，确保耕地面积有增长、质量有提高、产能有增加。

地下水压采重点区域
主要分布在南部平原农田保护与修复区，涉及羊平镇、燕赵镇、文德镇、邸村镇、嘉禾镇、晓林镇、路庄子乡和恒州镇。
严格地下水管理，强化水资源刚性约束，积极加强替代水源工程建设，严格控制地下水开采量。针对地下水超采区域，重点采取节、补、管三大治理措施，推进节水增效，通过实施高效节水灌溉、农业灌溉水源置换、河道清理整治、调水补水工程、水资源监管等综合治理措施，持续修复地下水生态。综合利用外调水源和再生水源，合理配置各类水源，结合河流、渠系、坑塘等地表调蓄，多渠道推进地下水回补。

三、城镇功能空间生态修复重点区域
主要分布在中南部生态城镇功能修复区，涉及恒州镇。
针对城区蓝绿空间结构和城市韧性提升开展修复和空间整合优化，重点实施城区生态绿网建设和城镇韧性提升工程，构建生态连续、结构合理、特色凸显的开敞空间格局，提升城市生态品质，同时完善城镇防洪体系，提升城市防洪能力，强化城市韧性。

国土空间生态修复重点任务和工程

对应本分区内的重点区域，统筹部署修复任务（体现系统性、完整性、综合性，不按森林、草原、河湖等各生态要素部署“条线”任务）。部署一个或多个重点工程，可采取专栏形式。明确工程实施区域、预期目标（定性与定量结合），提出工程任务和采取的策略措施，进行时序安排等。

重点任务

按照天更蓝、山更绿、水更清、环境更美好的愿景，以“一屏、三区、多廊、多节点”的国土空间生态修复总体布局为指引，解决全县生态、农业、城镇等领域面临的生态问题，部署规划期生态修复重点任务。

重要生态廊道和生态网络构建

滨水生态廊道

以大沙河、唐河、孟良河、三会河、通天河、马泥河、木道沟、二道河、北台沟等河流为主打造滨水生态廊道，构建县域水生态网络。

环城生态廊道

大力实施环城绿化绿廊建设，加快森林进城护城。合理布局城市公园、滨水空间、绿廊绿道等公共开敞空间，构建优美的标志性节点体系和景观廊道体系，形成视线廊道，使自然山水与城市的绿地空间、开敞空间与城市生活空间有机融合。建设湿地公园、嘉禾山公园大型郊野公园以及白家湾滨水公园、孟良河公园、潮悦滨湖公园等综合性城市公园，补充和完善城市游憩空间环境。严格控制孟良河、木道沟滨河两岸以及城市景观廊道两侧的保护与开发，沿河渠绿化带和环路绿化带设置绿道，扎实推进城市绿道工程建设，打造北环景观路、恒山路景观大道，县政府前南环景观路三条高质量绿化通廊，形成通透的城市生态绿廊格局。

交通生态廊道

全面推进境内雄安新区至忻州高速铁路、太行山高速公路涞源至曲阳段（曲阳县段）等新建重要交通沿线两侧的绿化景观工程，构建区域生态系统，保护交通沿线生态环境和生物多样性。

生态功能空间生态修复
全面推进国土绿化行动
继续深入开展国土绿化行动，突出抓好北部山区生态屏障建设，推进高速公路、国省干道、旅游景区和主要河流等重要地段的植树造林增绿工作，打造绿色生态廊道，增强生态涵养功能。按照“植物多样化、色彩季相化、配置群落化”的要求，完善林分林相结构，提升绿化水平，把交通干线及河流堤防沿线建设成高标准的生态景观林带、生态经济林带，形成路网、水网纵横交错的绿色长龙。大力实施环城绿化绿廊、沿河沿路和环城林带、生态重要区等绿化工程，构建片、带、网、点相结合的国土绿化体系，全面提升区域绿化水平。
科学开展生物多样性保护

加强生物资源就地保护和基因库建设，提升生物多样性保护与外来入侵物种防范能力。加快开展物种基因收集、保存、扩繁，推进珍稀濒危物种的基因研究，加强野生动植物栖息地保护。做好县域内水土流失监测与防治工作，提高生态环境监测、预报、预警水平，及时掌握县域内生物多样性维护功能的动态变化情况。

加强河流湿地生态修复
遵循人与自然和谐共生规律，坚持保护优先、自然恢复为主，坚持山水林田湖草系统治理，深化河长制，加强涉水空间管控，狠抓重点河流湿地生态保护修复，维持河流生态廊道功能，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，促进全县经济发展与资源环境相均衡。优先修复大沙河、唐河、孟良河、三会河、通天河、马泥河、木道沟、二道河、北台沟等河流沿线水生态系统，推进湿地修复治理，完善湿地保护网络。同时深入实施一河一策方案，对污染河岸采取清淤、疏浚等措施修复受污染基底，合理设计生态护岸形式恢复岸坡生境，构建河岸缓冲带搭配乔灌草，恢复和提升水体自然净化能力。

农业功能空间生态修复
全面提升耕地质量

耕地生态系统是农业发展的基础，大力开展农用地综合整治和退化农用地生态修复，统筹推进低效林草地和园地整理、永久基本农田范围内非耕地整治、农田基础设施建设、现有耕地提质改造等，增加耕地数量，提高耕地质量；保护乡村自然景观，构建周边生态廊道和生态缓冲带，改善农田及周边生境，恢复田间生物群落和生态链，提高农田生态系统生物多样性和稳定性。

大力发展绿色农业

推进农业生产清洁化。建立以绿色生态为导向的制度体系，基本形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的农业发展格局。发展绿色养殖业，合理布局选址，推广规模化养殖新技术，强化畜禽粪污收集、处理过程管控。加快推进种养循环一体化，推进农业绿色循环低碳生产。推动化肥施用量负增长。调整化肥使用结构，优化氮、磷、钾配比。引导肥料产品优化升级，大力推广高效新型肥料。到2025年，主要作物亩均化肥施用量持续减少；推进秸秆、畜禽粪污、农膜全利用。

建设高效绿色农业示范区。引导绿色农业健康发展，发展生态农业及生态养殖，建立生态循环链条，降低化肥、农药使用量，降低农村污染及农业面源污染。以提升农产品质量和竞争力为目标，以推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化为遵循，以小麦、玉米等大田作物和中药材、食用菌、设施蔬菜等优势特色产业为我县农业发展重点，全力推进科技农业、绿色农业、品牌农业、高质量农业发展，提升现代农业园区发展水平，实现现代农业高质量快速发展，加快打造京津冀绿色农业产品供应基地。稳妥有序发展畜牧养殖产业，实施生猪稳产保供行动和奶业振兴行动，推动养殖业向标准化、规模化、绿色化转型。

着力整治农业面源污染

强化畜禽养殖污染防治和资源化利用，在禁养区外开展养殖活动，强化畜禽养殖污染防治，建立健全畜禽粪污、病死畜禽等废弃物综合利用和无害化处理体系，加强非规模化畜禽养殖粪污处理、利用设施配套建设，减少畜禽粪便和养殖污水排放，采取种养结合模式，科学有效利用有机肥。减量使用化肥农药。完善化肥农药使用量零增长工作方案，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥和绿肥种植，禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。加强对土壤中农药残留的监控，提高农产品中农药残留预警能力。推进农药包装废弃物回收、贮存和处理处置体系建设。推进化肥减量增效，大力推广化肥减量增效技术。推进农药减量控害，引导使用高效低毒低残留农药，实现农药零增长。推进农膜回收利用，全县农膜回收率达到90%以上。

推广绿色农业生产方式，减少化肥、农药使用量，加强对土壤中农药残留的监控，提高农产品中农药残留预警能力。推进农药兽药包装废弃物回收、贮存和处理处置体系建设，开展农药兽药包装废弃物回收工作，实现无害化处理率达到100%。推进生态农业循环发展，推行健康养殖，鼓励集中畜禽粪污资源化利用项目建设，强化畜禽养殖污染防治，采取种养结合模式，科学有效利用有机肥，逐年降低土壤环境负担。

持续加强土壤污染防治

深入开展土壤污染防治行动计划，实施农用地分类管理和建设用地准入管理，抓好源头防控，严控新增污染源，减少污染地块存量，提升土壤环境承载能力，实现土地资源可持续利用。开展土壤环境质量调查，推进土壤环境例行监测，加强重点企业土壤污染防治监管，对土地污染重点区域进行治理修复，确保土壤环境质量安全。强化农业面源污染防治，建立农药兽药包装废弃物回收机制，实现无害化处理率达到100%。推进生态农业循环发展，推行健康养殖，鼓励集中畜禽粪污资源化利用项目建设，强化畜禽养殖污染防治，采取种养结合模式，科学有效利用有机肥，逐年降低土壤环境负担。
稳步推进乡村生态环境治理
落实县域农村生活污水治理专项规划。因地制宜选取适合的污水处理模式，加强农村污水治理设施正常运行监管。

推进全县农村黑臭水体治理。继续开展坑塘沟渠污染排查整治，及早发现、及早整治，对排查到的黑臭水体对症施策，坚持水质目标导向，恢复坑塘沟渠自然生态系统；建立长效机制，及时跟踪黑臭水体动态，保证治理措施运行稳定，杜绝反黑、反臭现象发生。建立黑臭水体治理长效管护机制，实现黑臭水体动态清零。

统筹农民住宅建设、产业发展、公共服务，基础设施等各类建设用地，有序开展农村宅基地、工矿废弃地以及其他低效闲置建设用地整理，优化农村建设用地布局结构，提升农村建设用地使用效益和集约化水平。推进农村生活垃圾集中收集处理，完善农村聚居点卫生厕所、污水处理、垃圾收运设施，改善农村人居生活环境。开展生态重要区腾退、乡村人居环境整治、遗留废弃矿山生态修复，提升乡村自然资源环境承载力和生态系统稳定性。

城镇功能空间生态修复
积极开展城市生态环境综合整治

加强街头绿地和庭院绿化，加强乡镇广场绿地和农田防护地的建设，鼓励村庄内进行集中绿化建设。继续完善环城水系，建设城郊湿地，打造城区河道、交通干道绿色走廊体系，优化布局城区居民休憩绿心，提升城区生态空间。加快推进文昌公园、白家湾生态公园、孟良河公园、恒山广场、城西公园、建业公园、山前公园、修德寺公园、嘉禾山森林公园、烈士陵园等的绿化改造提升工程。深入推进村庄绿化建设，在房前屋后、道旁河边、村里村外植树造林，建设环村林带，打造绿意盎然的乡村生态环境。

推进“棚户区”和“城中村”改造提升

重点推进中心城区范围内的棚户区（城中村）改造项目，解决历史遗留问题，完善社区服务设施，为居民提供一个安全和谐的居住环境。此举将提升县域的整体形象，并为全县的可持续发展注入新的活力。

全面推进采矿区环境综合治理

全面实施历史遗留矿山修复，对自然恢复类废弃矿山进行逐点实地核查和综合评定，将符合自然恢复条件的矿山，采取封育搁置、保护保育等方式，逐渐恢复生态功能。不符合自然恢复条件的废弃矿山，纳入人工修复矿山治理的范围，按照“宜农则农、宜园则园、宜景则景、宜林则林”的原则，充分考虑各类场地生态修复的地质安全性、技术经济可行性、生态环境协调性，科学确定矿山生态修复方向。废弃矿山修复中，应充分尊重自然生态格局，以现有山体、绿廊为基础，整合碎片化、分散化的废弃矿山空间，通过“地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观再现、生物多样性重组与保护”等系统修复工程，重塑与矿区周边景观相协调的地貌，通过自然恢复、人工修复和综合利用等方式，提高生态功能、促进转型。

加强自然灾害防治能力建设

建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现风险超前控制、隐患超前治理。建立健全政府与社会力量、市场机制协同配合防灾减灾救灾工作机制，增强公众防灾减灾意识，提升公众减灾避险和自救互救能力。加强地质灾害和森林火灾隐患治理工程。

三类空间相邻或冲突区域生态修复
在全县城镇、农业与生态空间相邻或冲突区域，对“三调”发现的耕地、园地、林地、草地、湿地等用地中不符合自然地理格局和水资源受限的利用方式，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”的原则逐步进行调整和修复，并因地制宜建设三类空间衔接地带生态缓冲带。重点在国家和省级以上自然保护区、中心城区城乡接合带等三类空间相邻区域，开展缓冲带建设，加大缓冲区域内生态修复治理，加强区域内生态系统功能恢复，减少对城镇空间和农业空间对生态空间的胁迫。

国土空间生态修复重点工程

水土保持与矿山综合修复治理工程

主要包括建设防护林体系，实施人工造林、封山育林、退化林修复、水土保持等生态工程建设，大力营造水源涵养林和水土保护林。通过修复绿化、转型利用、自然恢复等不同治理措施，开展历史遗留矿山生态修复。

	专栏5-1水土保持与矿山综合修复治理工程

	人工造林项目。以水土流失治理为重点，实施太行山绿化工程，在范家庄乡、北台乡、郎家庄镇、党城镇、齐村镇开展造林绿化活动，大力营造水源涵养林、水土保护林及生态经济防护林，提高植被覆盖率，完成人工造林10万亩。

林地改造提升项目。以涵养水源、保持水土和保护生物多样性为重点，通过封山育林、退化林修复，不断加强森林抚育和低质低效林改造，恢复退化的植被和生态系统。

保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。通过对水源地周边及上下游生态环境修复治理工程-曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态恢复工程，使曲阳县西大洋水库、王快水库周边废弃矿山的地形、地貌景观得到恢复，消除地质灾害隐患和污染源，提高水库周边生态环境质量，保障用水安全。预计完成历史遗留矿山修复面积1.08平方千米。


水土保持与水生态修复工程
该工程主要涉及曲阳县王快水库周边、大沙河、三会河、通天河、木道沟、唐河等水生态网络的修复，通过清理河床、加固河岸、恢复河道形态等措施，修复受损河道，完善防洪堤防建设，有效防止水土流失，保护河道生态安全。科学实施水系连通工程，做好常态化补水，恢复河网水系。通过植树造林、恢复湿地、建立生态缓冲区等生态修复措施，增强土壤保水能力，改善水质，提升区域水土保持和水源涵养功能。

	专栏5-2水土保持与水生态修复工程

	王快水库水源地生态环境保护与修复项目。采取自然恢复为主，辅助修复为辅的生态修复策略，实施王快水库水源地生态环境保护与修复工程，主要涉及齐村镇、党城乡。严格保护王快水库水源地生态安全，开展水质监测，实施生物和生态工程措施，修复和保护水库及周边湿地和环库岸植被；提升王快水库防灾减灾标准，按照500年一遇的防洪标准进行安全设防。

沙河曲阳县段河道采砂与整治工程项目。位于沙河曲阳县段，涉及河道长度27.55km，重点任务划定沙河曲阳县段河道采砂范围，制定采砂分区，河道清整。主要涉及党城乡、齐村镇、产德镇、晓林镇、羊平镇。

曲阳县三会河河道治理工程。主要涉及范家庄乡、郎家庄乡。
曲阳县木道沟综合整治工程。主要涉及恒州镇。
曲阳县木道沟综合整治二期（南支段）工程。主要涉及恒州镇。
曲阳县通天河治理工程。主要涉及郎家庄乡。
曲阳县北台沟治理工程。主要涉及北台乡。
曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程。主要涉及下河镇、嘉禾镇。
曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程。主要涉及北台乡、齐村镇、党城乡、晓林镇、孝墓镇、羊平镇。
曲阳县三会河水毁修复工程。主要涉及范家庄乡、郎家庄乡、北台乡、灵山镇、产德镇。
曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程。主要涉及灵山镇、郎家庄乡。
南水北调左岸防洪工程。主要涉及嘉禾镇、燕赵镇。
南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程。主要涉及嘉禾镇。
水库管护与生态修复项目。以寨地水库、杨家台水库等为重点实施区域，重点开展水库大坝、排水设施及输、泄水建筑物等的养护与修复。主要涉及党城乡、范家庄乡、北台乡、恒州镇、嘉禾镇、灵山镇、路庄子乡、齐村镇、下河镇、孝墓镇、庄窠乡。


土地综合整治工程

以永久基本农田为重点实施区域，大力建设高标准农田，适度开发宜耕后备资源，科学安排土地复垦，园林地复耕，通过农用地整理，提高耕地集中连片度及耕地质量，提升耕地产能。同时，加强农田林网建设，助力生态农业发展。

	专栏5-3土地综合整治工程

	高标准农田建设项目。以永久基本农田为重点实施区域，统筹推进高标准农田建设，通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程，提升农田水利基础设施水平；实施工程、生物、农艺等措施，提高耕地质量，建成一批集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代化农业经营方式相适应的高标准农田。主要涉及产德镇、燕赵镇、邸村镇、嘉禾镇、恒州镇、路庄子乡、羊平镇、文德镇等乡镇。

土地开发项目。适度开展宜耕后备资源开发，补充耕地资源。主要涉及产德镇、羊平镇、灵山镇、晓林镇、齐村镇、郎家庄乡、孝墓乡、北台乡、范家庄乡、嘉禾镇等乡镇。

农用地整治项目。按照统筹规划、突出重点、用途适宜、经济可行的要求，整治效益低下的园地和状况不佳的林地等农用地，通过整合分散地块，使耕地集中连片化，激活并补充耕地资源。主要涉及嘉禾镇、路庄子乡、文德镇、下河镇、齐村镇、晓林镇、燕赵镇、孝墓镇等乡镇。

建设用地整治项目。通过城乡增减挂钩，盘活存量建设用地，提高农村建设用地使用效率，合理布局城乡建设用地，节约集约利用建设用地。主要涉及恒州镇、文德镇等乡镇。


城乡空间生态品质提升工程

推进城中村和棚户区改造和村镇道路、垃圾处理、给排水设施等基础设施建设及改造升级，以提升城乡空间生态品质，营造宜居宜业生活空间。

	专栏5-4城乡空间生态品质提升工程

	棚户区（城中村）改造项目。推进棚户区（城中村）改造，解决历史遗留问题，完善道路交通、公共基础设施配套和生态环境，推进河渠治理、地下空间开发等工程盘活低效用地，增加建设用地有效供给。实行集中成片改造、局部改造、沿街改造相结合，强化城镇改造规划控制与节地引导，鼓励地上地下空间混合利用。加快高污染、高能耗、低技术含量产业转型，推进工业用地集约利用，盘活处置闲置和低效用地。主要涉及恒州镇东关村、大南关村、顾赵邱村、贡家庄村、大赵邱村、大西旺村、阮西旺村、张西旺村、纪西旺村、夏赵邱村、许城东村、赵城东村、东大街村、李赵邱村、路庄子乡杨庄子村、北关村。

曲阳县灵山镇乡村环境提升建设工程。通过对乡村道路、垃圾处理和污水处理等基础设施的改造升级，以及乡村公共空间的美化设计，营造宜居宜业的乡村环境；加强乡村地区生态环境保护，实施退耕还林、水土保持等生态修复工程，同时，推广生态农业，减少化肥农药使用，保护生物多样性。

曲阳县农村饮水灾后修复项目。修复水灾后农村受损的饮用水设施，确保农民用水安全。主要涉及范家庄乡、郎家庄乡、北台乡、灵山镇、党城乡、文德镇。


重要生态廊道和生态网络建设工程

沿主要交通干线及河流沿岸，积极推进绿化景观工程的建设，通过精心规划和种植多种植被，连接现有的自然区域，构建和完善生态网络，提升本县的生态环境质量，同时为野生动植物创造连续的栖息环境，以促进生物多样性的保护。

	专栏5-5重要生态廊道和生态网络建设工程

	雄安新区至忻州高速铁路（曲阳段）生态廊道建设项目。通过在铁路沿线实施绿化景观工程，保护沿线生态环境和生物多样性。

太行山高速公路涞源至曲阳段（曲阳县段）生态廊道建设项目。通过在道路沿线两侧实施绿化景观工程，构建区域生态系统，有效过滤污染物、预防水土流失、防风固沙，保护区域生态环境和生物多样性。

曲阳县水系网络化连通工程。通过河流疏浚、河道两岸沿线绿化美化等工程措施，构建完整的水生态网络系统，防止水土流失、保护生物多样性。主要涉及路庄子乡、恒州镇、下河镇。


生态保护与修复支撑体系建设工程

加强生态保护与修复的基础研究和科技创新，开展重要生态系统保护修复技术攻关，提升自然生态系统和重点工程建设监测监管能力。依托自然资源“一张图”与国土空间信息平台，加强生态保护修复大数据管理与应用，建成全要素全覆盖的生态环境监测网络，定期开展生态状况评价监测，建设生物多样性保护管理监测信息平台，建立生态修复标准体系和绩效评估方法，推动实现相关部门生态保护和修复重点工程管理平台的数据共享和互联互通，增强对全域生态保护修复的服务能力和技术支撑。

成本效益

概算依据

分别从政策依据、规范依据和指导依据三方面阐述。

政策依据
主要有《财政部、国土资源部、环境保护部关于印发重点生态保护修复治理专项资金管理方法的通知》（财建〔2016〕876号）、《河北省自然资源厅关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》（冀自然资发〔2019〕37号）等。

规范依据
主要有《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）、《水土保持工程概算定额》（水利部水总〔2003〕67号）、《防护林造林工程投资估算指标》（林规法〔2016〕58号）、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）等。

指导依据
主要有《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》（财建〔2013〕80号）、《国家级地质遗迹保护专项资金管理暂行办法》（财建〔2013〕65号）、《中国建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（中价协〔2012〕35号）等。
资金需求

根据第五章重点工程项目布局的建设内容、修复措施和工程量等进行投资测算，重点项目预计需要261576.73万元。

资金筹措

生态修复工作周期长、资金投入量大，需要统筹整合资金，形成中央财政支持、地方自筹、专项资金整合、社会资本投入、企业补偿付出、社会各方参与的多元筹集渠道。采取政府投入引导和市场投入相结合，中央和地方多层次多渠道筹措资金相结合，现有投资渠道与新开专项相结合，合理划分支出责任，确保重点任务落地实施。

争取中央财政补助资金

进一步加大对县域生态保护和修复的投入力度，在安排防护林体系建设、水土流失治理、湿地保护修复、退耕还林还草、生物多样性保护、土地综合整治、矿山生态修复等重点工程补助资金时，中央财政适当的财力补助将为项目实施提供有力保障。同时加强资金管理、开展追踪问效、完善奖惩措施，确保项目全面完成，拟争取到中央财政基础奖补资金和差异奖补资金。

市县地方财政自筹

把县域生态保护和修复重大工程纳入地方国民经济与社会发展规划，工程建设资金列入地方财政预算，足额落实配套资金。加强相关资金的整合，统筹地方政府投资，加大对生态保护和修复重大工程的支持力度。

整合专项资金

将中、省财政安排用于生态修复、环境保护、土地整理以及农林水等方面的专项资金，按照“职责不变、渠道不乱、资金整合、打捆使用”的原则，优先支持或向山水林田湖草生态修复试点项目倾斜。

吸引社会资本投入

鼓励社会各界通过捐赠、设立民间资金等多种方式，吸引社会资本参与投入生态保护与修复工作。引导基金主要围绕国土空间生态修复建设的重点领域和关键环节进行投资运作，制定科学合理的指标考核体系，制定优惠政策，采取市场化运作，吸引社会资本，可采用专家、中介机构等第三方开展绩效评价工作。

修复实施效益

生态效益分析

规划实施后，全县植被覆盖率和绿化质量大大提高，减少水土流失的同时有利于野生动植物的生长繁衍和生态平衡，增加区域生物多样性，促进生态环境的良性、健康发展，改善了景观格局，使生态景观质量得到提升。提高生态系统的稳定性，土壤理化性质改良、水土保持、水源涵养及净化能力即生态系统的各种服务功能显著增强。

经济效益分析

耕地资源增加，农作物产量提高，提升了耕地产出效益，农副产品收益显著增加。促进农业产业结构的优化调整，有助于乡村振兴，促进新型城镇化建设和旅游业发展，促进林果业、畜牧业、农副产品商贸流通业、旅游业等相关产业的发展，有效拉动内需，促进就业和劳动收入的提高。

社会效益分析

通过实施生态修复规划，全面提升县域生态环境质量，为居民营造优美舒适的居住环境，提升了城市整体形象，促进经济发展。促进城乡统筹发展，改善居民生产生活水平和人居环境，实现人与自然和谐发展、资源永续利用和经济高质量可持续发展，实现可观的社会效益。

保障机制

加强组织领导。强化跨区域、跨部门、跨行业间的协调配合，建立国土空间生态修复工作协调机制，形成党委领导，各有关部门、区人民政府共治、共建、共管，社会资本主体积极参与，社会组织和公众有效监督的工作机制，共同推进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。

创新政策体系。结合曲阳县实际情况，因地制宜制定国土空间生态修复规划实施办法，建立资金保障的政策机制、健全生态修复产权激励机制、完善多元化生态补偿机制和绩效考评机制，保障规划实施落地。

加强科技支撑。加强理论方法体系与相关标准的建立，推进国土空间生态修复技术研发与示范，完善相关技术标准规范，积极推广先进理念与适用技术，增强科技成果转化能力。建设生态修复数据库，将各部门生态修复相关的项目纳入数据库平台，推进修复工程“立项—实施—验收”全生命周期管理。

强化评估监管。建立监测、评估、管控、考核等全流程、全生命周期的适应性监管体系。探索开展生态修复工程生态环境质量评价方法，综合利用多种方法对各项生态修复工程的实施情况及综合效益进行监测和评估。建立和完善全覆盖、全要素、全指标国土空间生态修复动态监测网络体系。

建立资金保障。加大资金整合力度，开展多元资金筹措渠道，建立健全资金管理制度保障体系，加快建立生态产品价值实现机制，实现全社会生态共治共建共享。
鼓励公众参与。建立健全公众参与、专家论证和政府决定相结合的行政决策机制。发挥好政府、企业、公众等多主体在山水林田湖草生态修复中的作用。加强宣传教育，提升全社会生态保护意识。构建全民监督机制，促进生态保护和修复工作有序开展，营造全民保护生态环境的良好社会氛围。

附表

曲阳县生态修复指标表（需各部门配合完善）
	序号
	类型
	指标名称
	单位
	现状值
	指标值
	属性
	负责的部门或股室

	
	
	
	
	2020年
	2025年
	2030年
	2035年
	
	

	1
	生态质量类
	耕地保有量
	km2
	288.31
	288.31
	288.31
	288.31
	约束性
	自规局耕保股

	2
	
	森林覆盖率
	%
	35.06
	36.56
	依据上级下达任务确定
	依据上级下达任务确定
	约束性
	自规局林业股

	3
	
	生物多样性保护（国省重点保护物种及特有物种有效保护率）
	%
	依据上级下达任务确定
	依据上级下达任务确定
	依据上级下达任务确定
	依据上级下达任务确定
	约束性
	自规局林业股

	4
	
	湿地面积
	km2
	41.61
	
	
	
	预期性
	自规局林业股

	5
	
	草原综合植被盖度
	%
	
	
	
	
	预期性
	自规局林业股

	6
	
	防风固沙量
	t
	
	
	
	
	预期性
	自规局生态修复股

	7
	
	人均公园绿地面积
	m2
	12
	≥12
	≥13
	≥14.8
	预期性
	城乡规划部门

	8
	
	水源涵养量
	万m3
	
	
	
	
	预期性
	水利局

	9
	生态修复类
	自然恢复治理面积
	km2
	
	
	
	
	预期性
	自规局生态修复股

	10
	
	全域土地综合整治面积
	km2
	
	
	
	
	预期性
	自规局生态修复股

	11
	
	重要生态廊道修复或建设面积
	km2
	
	
	
	
	预期性
	自规局林业股

	12
	
	水土流失治理面积
	km2
	-
	
	
	
	预期性
	水利水土保持股

	13
	
	生态恢复岸线长度（海岸线、河湖岸线）
	km
	
	
	
	
	预期性
	水利局

	14
	
	地下水超采压减量
	万m3
	
	
	
	
	预期性
	水利局

	15
	
	营造和修复林地面积
	km2
	
	6.00
	30.67
	31.27
	预期性
	自规局林业股

	16
	
	湿地修复治理面积
	km2
	
	
	
	
	预期性
	自规局林业股

	17
	
	可治理沙化土地治理面积
	km2
	
	
	
	
	预期性
	自规局

	18
	
	退化草原治理面积
	km2
	
	13.33
	13.33
	
	预期性
	自规局林业股

	19
	
	水土保持率
	%
	68.54%
	72.81%
	75.88%
	78.79%
	预期性
	水利水土保持股

	20
	
	历史遗留矿山综合治理面积
	km2
	
	1.08
	依据上级下达任务确定
	依据上级下达任务确定
	约束性
	自规局生态修复股


国土空间生态修复重点区域表
	序号
	区域名称
	面积（km2）
	涉及乡镇
	涉及乡镇个数

	1
	水土保持重点区域
	
	范家庄乡、北台乡、郎家庄镇、党城镇、齐村镇、灵山镇
	

	2
	森林质量提升与生态绿化建设重点区域
	
	范家庄乡、北台乡、郎家庄镇、党城镇、齐村镇
	

	3
	矿山生态修复重点区域
	
	范家庄乡、郎家庄乡、灵山镇、孝墓乡、晓林镇、文德镇等乡镇
	

	4
	河库水系修复重点区域
	
	产德镇、晓林镇、羊平镇、灵山镇、党城乡、齐村镇、灵山镇、孝墓镇、恒州镇、路庄子乡、嘉禾镇、燕赵镇等乡镇
	

	5
	土地综合整治重点区域
	
	羊平镇、燕赵镇、文德镇、邸村镇、嘉禾镇、晓林镇、路庄子乡和恒州镇等乡镇
	

	6
	地下水超采治理重点区域
	
	羊平镇、燕赵镇、文德镇、邸村镇、嘉禾镇、晓林镇、路庄子乡、恒州镇
	

	7
	城镇功能空间生态修复重点区域
	
	恒州镇
	


重点工程和储备项目安排表
	序号
	重点工程
	储备项目
	项目规模（km2）
	实施区域
	重点任务
	建设时序
	实施部门
	资金预算（万元）

	1
	水土保持与矿山生态环境保护修复治理工程
	人工造林项目
	3.33
	以**为重点建设区域
	在**，实施人工造林**亩。大力营造水源涵养林和水土保护林。在**等，规划治理水土流失面积**平方千米，主要包括建设防护林体系，实施退耕还林、水土保持等生态工程建设，大力营造水源涵养林和水土保护林。
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	

	
	
	
	16.67
	以**为重点建设区域
	
	2026-2030年
	
	

	
	
	
	19.27
	以**为重点建设区域
	
	2031-2035年
	
	

	
	
	林地改造提升项目
	2.67
	以**为重点建设区域
	以涵养水源、保持水土和保护生物多样性为重点，通过封山育林、退化林修复，不断加强森林抚育和低质低效林改造。
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	

	
	
	
	14.00
	以**为重点建设区域
	
	2026-2030年
	
	

	
	
	
	12.00
	以**为重点建设区域
	
	2031-2035年
	
	

	
	
	草原治理修复项目
	13.33
	以**为重点建设区域
	
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	

	
	
	
	13.33
	以**为重点建设区域
	
	2026-2030年
	
	

	
	
	保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程
	1.08
	范家庄乡、郎家庄乡、北台乡、党城乡、灵山镇、齐村镇等乡镇
	通过实施土石方工程、砌筑工程、辅助工程、生态景观恢复工程进行生态恢复
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	

	2
	水土保持与水生态修复工程
	王快水库水源地生态环境保护与修复
	—
	
	持续推进王快水库饮用水水源水质监测和环境风险防控工程，到2025年饮用水水源水质达标率达到100%；通过生物和生态工程措施，修复和保护水库周边湿地和环库岸植被，提高环水库1~2千米范围内森林覆盖率，营造水源地良性生态系统；保护王快水库，修复和保护水库周边湿地和环库岸植被。
	2021-2035年
	曲阳县水利局
	

	
	
	沙河曲阳县段河道采砂与整治工程项目
	—
	党城乡、齐村镇、产德镇、晓林镇、羊平镇
	划定沙河曲阳县段河道采砂范围，制定采砂分区，河道清整及沙坑整治
	2021-2025年
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县三会河河道治理工程
	—
	范家庄乡、郎家庄乡
	(1)河道扩挖疏浚工程:总长19.366km,2)河道岸坡防护及挡墙恢复:对穿村段河道岸坡进行防护，采用格宾石笼网护坡加M10浆砌石护脚形式，总长13.722km,包括三会河河道12.79km,北台沟支流汇入口0.185km, 东石门沟支流汇入口0.747km;对工程范围内挡墙恢复，采用M10浆砌石挡墙形式，总长1.38km
	2021-2035年
	曲阳县水利局
	8522.97

	
	
	曲阳县木道沟综合整治工程
	—
	恒州镇
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县木道沟综合整治二期（南支段）工程
	—
	恒州镇
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县通天河治理工程
	—
	郎家庄乡
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县北台沟治理工程
	—
	北台乡
	
	2021-2025年
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县2023年灾后唐河及其支流护岸修复工程
	—
	下河镇、嘉禾镇
	
	2021-2025年
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县2023年灾后沙河及其支流护岸修复工程
	—
	北台乡、齐村镇、党城乡、晓林镇、孝墓镇、羊平镇
	
	2021-2025年
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县三会河水毁修复工程
	—
	范家庄乡、郎家庄乡、北台乡、灵山镇、产德镇
	
	2021-2025年
	曲阳县水利局
	

	
	
	曲阳县2023年灾后通天河堤防建设工程
	—
	灵山镇、郎家庄乡
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	南水北调左岸防洪工程
	—
	嘉禾镇、燕赵镇
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	南水北调中线唐河曲阳段防洪影响处理后续工程
	—
	嘉禾镇
	
	
	曲阳县水利局
	

	
	
	水库管护与生态修复项目
	——
	党城乡、范家庄乡、北台乡、恒州镇、嘉禾镇、灵山镇、路庄子乡、齐村镇、下河镇、孝墓镇、庄窠乡
	以寨地水库、杨家台水库等水库为重点实施区域，重点开展水库大坝、排水设施及输、泄水建筑物等的养护与修复。
	2021-2035年
	曲阳县水利局
	144.00

	3
	土地综合整治工程
	2021年曲阳县产德片高标准农田建设项目
	16.67
	产德乡北水峪村、南水峪村、纸房村、砂城村、王家弓村、白家弓村和李家弓村，文德镇王台北村、东诸侯村和西郭村，羊平镇东羊平村、屯庄村、南故张村、羊平南村、羊平北村和羊平中村，嘉禾镇塔头村、王家屯村和张东旺村，共4个乡镇的19个行政村
	重点进行土壤改良、灌溉排水与节水措施、田间机耕道、农田防护与生态环境保持、农田输配电工程。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	3960.00

	
	
	曲阳县2022年燕赵片高标准农田建设项目
	16.67
	燕赵镇郑留营村、北留营村、南留营村、西沿里村、寺留营村、留营庄村、北头村、强留庄村和中平乐村，邸村镇西邸村和留百户村，共2个乡镇的11个行政村
	重点进行灌溉排水与节水措施、田间机耕道路建设。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	3084.00

	
	
	曲阳县2023年邸村片高标准农田建设（新建）项目
	28.00
	邸村镇东邸村、北东郭村、李家庄村、北洼里村、南洼里村；燕赵镇东沟南村、西沟南村、怀安村、南平乐村、南管头村、燕赵村、东么罗二村、东么罗三村、西么罗村；文德镇北洪德村、南洪德村、慈顺村、西流德村、刘堡内村、牛堡内村、文德北村，共3个乡镇的21个行政村。
	重点进行土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水、田间机耕道、农田输配电工程。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	12600.00

	
	
	曲阳县2023年嘉禾镇高标准农田建设（改造提升）项目
	5.33
	嘉禾镇大盖都村、南杏树村、北杏树村、西杏树村、辛庄村，共1个乡镇的5个行政村
	进行土壤改良及灌溉排水与节水、田间机耕道路等及基础设施的改造提升。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	1760.00

	
	
	2024年曲阳县高标准农田建设项目（国债-水毁修复）
	6.67
	嘉禾镇程东旺村、王东旺村、大盖都村、小盖都村、辛庄村、南杏树村，文德镇杜村、中河流村，燕赵镇北管头村、中管头村，晓林镇刘家庄村，恒州镇大西旺村、七里庄村、西河流村，路庄子乡赵羊村，共6个乡镇15个村。
	进行土壤改良及灌溉排水与节水、田间机耕道路等及基础设施的改造提升。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	3000.00

	
	
	2024年曲阳县高标准农田建设项目（国债-新建）
	13.33
	羊平镇北故张村、田家庄村、南养马村、北羊马村，晓林镇崔家庄村、寺南庄村、刘家村、高庄村，恒州镇西河流村，共3个乡镇9个村。
	重点进行土壤改良、灌溉排水与节水措施、田间机耕道、农田防护与生态环境保持、农田输配电工程。
	2021-2025年
	曲阳县农业农村局
	6000.00

	
	
	土地开发项目
	10.15
	齐村镇、晓林镇、羊平镇、灵山镇、北台乡、恒州镇、孝墓乡、郎家庄乡、范家庄等
	适度开展宜耕后备资源开发，补充耕地资源。
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	51354.92

	
	
	
	24.89
	北台乡、孝墓乡、郎家庄乡、范家庄、下河乡、齐村镇、产德镇、灵山镇等
	
	2026-2030年
	
	114766.48

	
	
	土地复垦项目
	0.25
	
	通过城乡增减挂钩，盘活存量建设用地，提高农村建设用地使用效率，合理布局城乡建设用地，节约集约利用建设用地。
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	880.04

	
	
	园林地复耕土地整治项目
	9.85
	齐村镇、晓林镇、孝墓乡、燕赵镇、嘉禾镇、庄子乡、文德镇、下河镇等
	整治效益低下的园地和状况不佳的林地，通过整合分散地块，使耕地集中连片化，激活并补充耕地资源。
	2021-2025年
	曲阳县自然资源和规划局
	36375.33

	4
	城乡空间生态品质提升工程
	棚户区(城中村)改造项目
	——
	恒州镇东关村、大南关村、顾赵邱村、贡家庄村、大赵邱村、大西旺村、阮西旺村、张西旺村、纪西旺村、夏赵邱村、许城东村、赵城东村、东大街村、李赵邱村、路庄子乡杨庄子村、北关村。
	推进棚户区(城中村)改造，解决历史遗留问题，完善道路交通、公共基础设施配套和生态环境，改善居民的生活环境。
	2021-2035年
	
	

	
	
	曲阳县灵山镇乡村环境提升建设工程
	——
	灵山镇
	通过对乡村道路、垃圾处理和污水处理等基础设施的改造升级，以及乡村公共空间的美化设计，营造宜居宜业的乡村环境；加强乡村地区生态环境保护，实施退耕还林、水土保持等生态修复工程，同时，推广生态农业，减少化肥农药使用，保护生物多样性。
	2021-2025年
	
	

	
	
	曲阳县农村饮水灾后修复项目
	——
	范家庄乡、郎家庄乡、北台乡、灵山镇、党城乡、文德镇
	修复水灾后农村受损的饮用水设施，确保农民用水安全。
	2021-2035年
	曲阳县水利局
	

	5
	重要生态廊道和水系网络建设工程
	雄安新区至忻州高速铁路（曲阳段）生态廊道建设项目
	——
	雄安新区至忻州高速铁路
	通过在重要道路两侧实施绿化景观工程，构建区域生态系统，有效过滤污染物、预防水土流失、防风固沙，保护区域生态环境和生物多样性。
	2021-2035年
	
	

	
	
	太行山高速公路涞源至曲阳段（曲阳县段）生态廊道建设项目
	——
	太行山高速公路涞源至曲阳段（曲阳县段）
	
	2021-2035年
	
	

	
	
	曲阳县水系网络化连通工程
	——
	路庄子乡、恒州镇、下河镇等
	河道及稳定塘湿地恢复8.8hm2、河道生态清淤整治8.11km，河道植被恢复10.38万㎡；年减少地下水开采量3450万m3。
	2024-2025年
	曲阳县水利局
	32555.99

	6
	生态保护与修复支撑体系建设工程
	调查监测监管信息平台建设
	——
	——
	依托自然资源“一张图”与国土空间信息平台，加强生态保护修复大数据管理与应用，建成全要素全覆盖的生态环境监测网络，定期开展生态状况评价监测，建设生物多样性保护管理监测信息平台，增强对全域生态保护修复的服务能力和技术支撑。
	2021-2035年
	曲阳县自然资源和规划局
	200.00


