保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山

生态修复示范工程项目2022年度

重点绩效评价报告

评估单位：曲阳县财政局 河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度

项目承担部门：曲阳县自然资源和规划局

项目实施主体：曲阳县自然资源和规划局

评 估 日 期：2023年8月7日

报 告 日 期：2023年9月25日

# 保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度重点绩效评价报告

按照《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》的要求，由财政局监督评价会计股牵头第三方协助，对曲阳县自然资源和规划局承担的保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目（以下简称“该项目”）2022年度安排资金的使用情况进行了绩效评估。曲阳县自然资源和规划局和相关单位提供与绩效评估有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，评价小组根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评估意见。

# 一、项目建设背景

改革开放以来，中国城市化进程加快，智能电网得到推广和普及，在一定程度上提高了人们的生活水平和质量，改善了人们的生活条件。但因先前建设城市基础设施时，没有考虑全面，缺少相关经验，导致现在城市“弊端丛生”，各种设施和服务跟不上城市发展速度，亟待全面整改。

随着市民对生活质量、生存环境的要求提高，原来道路两侧或横穿马路、密密麻麻交织在一起的弱电线路形成的“蜘蛛网”，不再是城市的现代“标志”，反而有碍城市观瞻形象，还伴生着诸多安全隐患。市民急盼政府能够将裸露在外的电线进行整理，将之入地敷设，既能保护电缆，又能减少事故的发生，电缆入地必将是日后城市发展的方向，对建设现代化城市具有重要意义。

这些“空中蜘蛛网”，不仅影响市容，还是交通安全与断电事故隐患。城市中裸露的金属导线，极易受到大气中酸碱气体和水气的腐蚀，使得架空线存在比较多的危险隐患。由于城市中大量杆塔暴露在道路边缘，发生撞杆的交通事故也就难以避免，并会时常发生吊车碰线、风筝挂线等意外事故，更可能在风暴、大雪等灾害性天气时造成供电和通讯网络的严重损坏，造成无法挽回的人员伤亡和财产损失。

露天电线带来的危害使得电缆入地备受关注，得到了大多数国家的认可和支持，尤其是城市化进程较快的国家更是钟情于电缆入地，既能美化城市景观，提高城市知名度，又能降低电线受外部侵害几率，减少意外损失，可谓一举两得。

因此，曲阳县自然资源和规划局计划开展保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度。

- 项目实施内容和范围

该项目具体包含三个分段项目，分别是：保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(北台段)、保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目 2022 年度(孝墓段)、保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示花工程项目2022年度（郎家庄段）

（一）项目承担部门：曲阳县自然资源和规划局

（二）项目实施主体：曲阳县自然资源和规划局

（三）项目建设地点:

①北台段建设地点为曲阳县北台乡黄岭洼村西南 200m，董家沟村东300m，曲阳县恒州路；

②孝墓段建设地点为曲阳县孝墓乡东口南村西北1000m白云岩矿，曲阳县孝墓乡后洞子村北700m白云岩矿；

③郎家庄段建设地点为曲阳县郎家庄乡郎家庄村、南沟村、太平庄。

（四）主要建设内容及规模：

①北台段：对曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山 (北台段)通过实施土石方工程、砌筑工程、植生孔及平台绿化工程、集排水工程、标识工程工程进行生态恢复，恢复治理总面积40800 m。

②孝墓段：对曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山(孝墓段)通过实施土方工程、石方工程、砌筑工程、辅助工程、坡面治理工程、生态景观恢复工程进行生态恢复，恢复治理总面积66973 m。

③郎家庄段：对曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山(郎家庄段)通过实施土方工程、石方工程、砌筑工程、辅助工程、坡面治理工程、生态景观恢复工程进行生态恢复，恢复治理总面积73094 m。

- 投资规模:可研批复文件显示的项目估算总投资为2570.33万元，其中北台段估算总投资为390.05万元，孝墓段估算总投资为1090.77万元，郎家庄段估算总投资为1089.51万元，资金来源为县财政资金及上级专项资金。

- 项目计划建设期限:

- ①北台段：项目总承包合同显示计划工期为12个月；

- ②孝墓段：项目总承包合同显示计划工期为自合同签订之日起至2023年12月底；

- ③郎家庄段：目总承包合同显示计划工期为自合同签订之日起至2023年12月底。

三、项目资金使用情况

该项目2022年度共安排资金1318.00万元，2022年度额度未使用，2023年累计支出金额773.268万元，全部为工程款支出，结余资金0.00万元。具体见下表：

曲阳县自然资源和规划局孟良河治理项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 中国地质工程集团有限公司 | 926,760.00 | 北台段 |
| 2 |  | 河北地矿建设工程集团有限责任公司 | 2,070,730.00 | 郎家庄段 |
| 3 |  | 河北九华勘察测绘有限责任公司 | 4,735,190.00 | 孝墓段 |
|  | 合计 |  | 7,732,680.00 |  |

根据2022年10月28日，保定市财政局 保定市自然资源和规划局《关于预拨2022年中央重点生态保护修复治理资金的通知》（保财资环〔2022〕54号）文件，预拨曲阳县2022年度重点生态保护修复治理资金1318.00万元；2023年3月8日保定市财政局 保定市自然资源和规划局《关于调整中央重点生态保护修复治理资金的通知》（保财资环〔2023〕11号）文件，调减曲阳县2022年度重点生态保护修复治理资金1318.00万元；2023年2月28日河北省财政厅 河北省自然资源厅《关于调整中央重点生态保护修复治理资金的通知》（冀财资环〔2023〕14号）文件显示，重新安排重点生态保护修复治理资金2834.00万元，预算下达到曲阳县自然资源和规划局，并由曲阳县自然资源和规划局进行集中支付。

2022年度，下达曲阳县自然资源和规划局重点生态保护修复治理资金1318.00万元，但该项目三个标段分别于2022年底确认中标单位，项目资金2022年度无法形成支出，该项目于2023年2-3月支付工程预付款及进度款共计773.268万元，项目资金通过国库集中支付，无结余资金。

- 四、绩效评估工作开展情况

（一）绩效评估目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评估结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评估设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评估项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评估具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评估项目实施的效果，并按照评估指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评估报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评估项目报告初稿。

（三）绩效评估框架

1.绩效评估原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评估体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评估要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评估的评估方法

本次评估采取定量和定性评估相结合、综合评估相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评估工作。

（1）审查法：通过审查被评估单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评估项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评估标准

绩效评估标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评估标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评估的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评估标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评估标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评估依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（7）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

（8）《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

（9）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评估指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评估指标体系是根据财政支出项目进行评估的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评估指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评估指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的60%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的40%，其中项目产出类指标占20%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评估管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的的相关规定作为评估标准，采取定量和定性评估相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评估中做到重点突出

在评估工作中，评估人员紧紧抓住评估工作的重点环节，严格按照相关文件和评估方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评估工作，取得了详实、客观的评估资料。

③客观分析

首先，根据评估项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评估综合得分得出综合绩效评估等级，依据各项评估结果，综合各方面因素，填写项目绩效评估综合意见。

（2）评估等级

指标体系设定满分为100分，绩效评估分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评估指标对评估结果进行逐级、逐项分析，形成综合评估得分及等级。

（四）证据收集方法

评估小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评估小组对证据进行了判断分析，形成评估依据。

（五）绩效评估实施过程

前期准备阶段

主要是组建评估工作小组，了解评估项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评估小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评估证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评估小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评估报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分94分，评估等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（15分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (15分) | 决策机制（10分） | 项目设立规范性 | 5 | 5 |
|  |  | 项目决策必要性 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标（5分） | 合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 明确性 | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 15 | 15 |

1.决策机制（10分）

该指标包含2个三级指标，主要评估项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范。

- 项目设立规范性（5分）

该指标主要评估该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：①曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(郎家庄段)可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2022]113号）；曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(郎家庄段)初步设计的批复》（曲阳发改审字[2022]117号）；②曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(北台段)可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2022]114号）；曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(北台段)初步设计的批复》（曲阳发改审字[2022]118号）；③曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(孝墓段)可行性研究报告的批复》（曲阳发改审字[2022]115号）；曲阳县发展和改革局《关于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目曲阳县党城乡至范家庄乡一带矿山生态修复示范工程项目2022年度(孝墓段)初步设计的批复》（曲阳发改审字[2022]119号）。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分5分。

（2）项目决策必要性（5分）

该指标主要评估项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

本次治理的矿山在经过多年的无序开采后，露天采场内废弃矿渣堆放无序，采面较高陡，地形地貌景观遭到破坏，形成较大面积的白茬山，形成较强烈的视觉冲击，破坏了当地的自然环境，由此引发的地质环境问题比较突出，一是由于项目区植被遭到严重破坏，细颗粒堆积物松散且方量较大，受风力影响，极易产生扬尘落砂，对周边大气造成较严重污染；二是采矿活动形成的废渣堆随意堆放于山坡、平台以及沟道内，在雨、雪等作用下，渣坡将进一步滑溜、威胁、侵蚀下游宝贵的土地资源，可能会造成恶劣影响、引发一系列社会问题。矿山开采所形成的高陡采面造成了较强的视觉污染冲击。

为了解决河北省保定市白洋淀上游的历史遗留废弃矿山生态修复，中央以《财政部关于下达2022年重点生态保护修复治理资金预算（第四批）的通知》（财资环2022[92]号）对河北省下达专项资金30000万元，地方配套11538.25万元，社会资本出资9330.24万元，通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等方式进行矿山生态修复，提升治理区域的生态系统稳定性，改善白洋淀上游的人居环境，从源头上改善白洋淀水生态环境质量。

曲阳县境内河流均属海河流域、大清河水系上游南支流，最终均汇入白洋淀水库，每遇暴雨，山洪骤发，并携带大量废弃矿山带来的矿渣，造成大量水土流失，这不但严重影响了白洋淀水库的水质，带来的泥沙还会造成淤积，使水库水面抬升，影响雄安新区的安全。因此，对流域内的历史遗留废弃矿山进行治理是非常有必要的。

经评估，该项目建设与社会需求相符，决策过程较为规范。

该指标实际得分5分。

2.绩效目标（5分）

该指标共包含2个三级指标，主要评估项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（2分）

该指标主要评估项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标为通过项目实施，查明治理区周边基本规模特征、分布情况等，采取工程措施和生物措施，达到“消除地灾、合理利用、改善环境”的目标。

该项目绩效目标是依据项目可行性研究报告文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分。

该指标实际得分2分。

（2）明确性（3分）

该指标主要评估项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，项目绩效目标表中相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，细化匹配了年度工作任务。

该指标实际得分3分。

（二）项目过程管理（45分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （45分） | 项目财务管理 （24分） | 专项资金使用率 | 8 | 8 |
|  |  | 会计核算 | 8 | 5 |
|  |  | 资金支出合规性 | 8 | 8 |
|  | 项目业务管理 （21分） | 管理制度是否健全 | 7 | 7 |
|  |  | 制度执行有效性 | 7 | 7 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 7 | 4 |
| 合 计 |  |  | 45 | 39 |

1.项目财务管理（24分）

（1）专项资金使用率（8分）

该指标主要评估实际使用资金数额占资金实际拨付额比例。

经检查，2022年度下达曲阳县自然资源和规划局重点生态保护修复治理资金1318.00万元，该项目三个标段分别于2022年底确认中标单位，项目资金2022年度无法形成支出，实际于2023年2-3月支付工程预付款及进度款共计773.268万元，项目资金通过国库集中支付，无结余资金。

该项指标实际得分8*100%=8分。

（2）会计核算（8分）

该指标主要评估会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该项目资金严格按照合同要求的付款进度进行支付，会计核算规范；但2023年3月15日支付孝墓段工程进度款209.00万元，财务资料中未见施工单位出具的工程款支付申请以及监理单位出具的工程款支付证书。资金支付依据不够充分，财务审核有待加强，扣3分。

该项指标实际得分5分。

（3）资金支出合规性（8分）

该指标主要评估专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目资金均用于项目工程款支付，专款专用，资金通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分8分。

2.项目业务管理（21分）

（1）管理制度是否健全（7分）

该指标主要评估项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，该项目可行性研究报告中明确了项目过程保障措施以及项目质量控制措施、曲阳县自然资源和规划局制定了项目管理制度、相关文件的制定有效保障了项目的顺利实施。

该指标实际得分7分。

（2）制度执行有效性（7分）

该指标主要评估项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评估，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分7分。

（3）项目档案资料完整性（7分）

该指标主要评估项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经检查，该项目档案资料中工程款支付申请表、工程款支付证书未填写日期；郎家庄段勘察设计施工总承包合同无签订日期；孝墓段2023年3月支付的工程进度款无监理出具的付款证书，付款依据不足；该单位项目资料的审核工作有待加强，档案资料的完整度不足，扣3分。

该指标实际得分4分。

（三）项目产出（20分）

该一级指标包含1个二级指标3个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （20分） | 项目产出 | 实际完成率 | 8 | 8 |
|  |  | 完成及时率 | 7 | 7 |
|  |  | 验收合格率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.实际完成率（8分）

该指标主要评估项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评估，该项目北台段计划工期12个月、孝墓段和郎家庄段计划2023年底前完工。2023年3月15日付郎家庄段进度款100.00万元，监理单位出具的结算汇总表显示已完成主体工程的比例为97.89%，完成率较好；孝墓段于2023年3月15日支付进度款209.00万元，后期补充的工程量签验单显示，截至本次支付，已完成金额为473.52万元，已完成金额占合同金额比率为53.7%，实际完成率较好；北台段于2023年2月4日开工建设，合同要求完成主体工程后支付至合同价款80%，截至评估日项目建设正在进行中。

该项指标实际得分8分。

2.完成及时率（7分）

该指标主要评估项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评估，经评估，该项目北台段计划工期12个月、孝墓段和郎家庄段计划2023年底前完工。2023年3月15日付郎家庄段进度款100.00万元，监理单位出具的结算汇总表显示已完成主体工程的比例为97.89%，完成及时率较好；孝墓段于2023年3月15日支付进度款209.00万元，后期补充的工程量签验单显示，截至本次支付，已完成金额为473.52万元，已完成金额占合同金额比率为53.7%，完成及时率较好；北台段于2023年2月4日开工建设，合同要求完成主体工程后支付至合同价款80%，截至评估日项目建设正在进行中。

该项指标实际得分7分。

3.质量达标率（5分）

该指标主要评估项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，截至评估日，项目建设正在进行中，无法评估质量达标情况。

该项指标实际得分5分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和2个三级指标，分别是生态效益和社会效益。主要评估项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对生态环境和社会发展所带来的直接或间接影响情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 生态效益 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.生态效益（10分）

该指标主要评估该项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

经评估，项目建成后，将使已经存在的矿山地质环境得到有效治理，使矿山的生态环境得到恢复和改善，最大限度地恢复自然景观，改善矿山地质环境和生态环境，增加了绿化面积，有效避免风沙扬尘污染周边大气，改善当地大气环境，对进一步改善当地居民的生存空间，提高了当地的对外形象、旅游资源的开发和投资环境的影响力，预计生态效益显著。

该项指标实际得分10分。

2.社会效益（10分）

该指标主要评估该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评估，通过项目建设，将提高当地居民的生存环境质量，有利于附近人民群众和社会稳定，符合党中央提出的发展循环经济、构建和谐社会和科学发展观的要求，是为当地百姓造福的工程。消除危害改善环境是当今人们最直接最关心的焦点，是一项惠及民众的善举，有利于维护社会稳定，预计社会效益较好。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评估结论和评估等级

1.确定评估分值：94分

2.评估等级：优

3.项目综合评估结论

该项目严格资金使用管理，资金支出全部为工程款支出，专款专用，无结余资金；截至评估日，项目建设正在进行中。通过项目实施，将使区域内已经遭受破坏的矿山地质环境得到治理，使矿山的地质环境得到恢复和改善，恢复自然景观，改善当地居民的生产生活环境，促进当地经济的可持续性发展，切实落实北方防沙带生态保护和修复重点工程，改善环境空气质量和矿山生态环境。预期生态效益和社会效益较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

- 绩效目标和绩效指标设定方面

该项目未针对项目制定具体的绩效目标表，未设置具体的、可评价的绩效目标及细化、量化、可衡量的绩效指标，不利于年度任务完成情况的考核和绩效目标实现情况的考核。

（二）会计核算规范性方面

该项目资2023年3月15日支付孝墓段工程进度款209.00万元，财务资料中未见施工单位出具的工程款支付申请以及监理单位出具的工程款支付证书。资金支付依据不够充分，财务审核有待加强。

（三）项目档案保管情况

该项目档案资料中工程款支付申请表、工程款支付证书未填写日期；郎家庄段勘察设计施工总承包合同无签订日期；孝墓段2023年3月支付的工程进度款无监理出具的付款证书，付款依据不足；该单位项目资料的审核工作有待加强，档案资料的完整度不足。

八、建议及改进措施

（一）针对未设置项目绩效目标和绩效指标方面问题，建议项目实施单位重视绩效评价工作，细化绩效指标设置，对跨年度实施的项目，明确年度工作任务，制定合理的年度目标任务，从而更好的考核项目完成进度情况。

- （二）针对会计核算规范性方面问题，建议项目实施单位进一步加强财务管理，保证资金支出依据的充分性。

- （三） 针对项目档案管理方面，建议项目实施单位加强档案管理审核工作，增强档案资料的完整度。

附件：绩效评估指标体系及评分情况表

曲阳县财政局

2023年9月25日