定窑遗址安防升级改造工程

重点绩效评价报告

评价单位：曲阳县财政局 河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：定窑遗址安防升级改造工程

项目承担部门：曲阳县定窑遗址文物保管所

项目实施主体：曲阳县定窑遗址文物保管所

评 估 日 期：2023年8月8日

报 告 日 期：2023年9月25日

# 定窑遗址安防升级改造工程

# 重点绩效评价报告

按照《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》的要求，由财政局监督评价会计股牵头第三方协助，对曲阳县定窑遗址文物保管所承担的定窑遗址安防升级改造工程（以下简称“该项目”）2022年度下达专项资金的使用情况进行了绩效评价。曲阳县定窑遗址文物保管所和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出和项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

# 一、项目建设背景

定窑是宋代五大名窑之一。窑址位于今河北省曲阳县涧磁、燕川村一带，分布在东起北镇村东通天河，西至燕川村西山麓，东西长达10公里，南北宽2公里，总面达10余平方公里。定窑遗址遗存十分丰富，现保存完好瓷片堆13个，文化层堆积厚达10余米。定窑遗址是中国制瓷历史的缩影和重要见证，具有极高的考古和科研价值。

定窑遗址安防现状：1.现有安防系统老化严重。现有定窑遗址安防工程修建于2007 年，至今已有13个年头。安防设施 24 小时开启，设备损耗非常大。经常出现无法启动、不稳定、死机、摄像头故障等状况；同时，探头、管道、线路等日常消耗性设施也亟需维修、更换，已经达不到文物保护的需求。2.设备落后。现有定窑遗址安防工程均为模拟系统，存在清晰度低、技术落后、安全性差等问题，急需进行升级改造。3.安全隐患大。由于资金限制，现有安防系统只涉及到文物保管所及保护棚，且只对部分高风险部位进行了防护，而涧磁岭区包括13个大型“瓷片堆”均无任何安防设施，存在很大的安全隐患。

近几年，定窑遗址及周边地区发生的破坏遗址、盗掘坟墓等违法犯罪现象有所减少，但没有被完全遏制，文物安全形势依然严峻。遗址区面积很大，保管人员较少，给遗址的有效保护和管理带来了很大困难。因此，要消除破坏遗址的违法犯罪活动仍是一项长期而艰苦的任务。由于地处边远山区，比较封闭，地方财政又很困难，设施简陋和经费困难问题日益突出。定窑遗址文物保管所的办公用房和库房都已成为危房，大量文物堆积在库房中，文物安全受到了很大威胁。2007年，利用国家专项补助经费修建了部分安防和消防设施，大大提高了文物防盗和防火能力，但现在设备老化严重，经常出现死机、无法启动或损坏无法维修等问题，文物安全存在极大的风险。

定窑遗址文物保管所编制人员共有 6 名，既要保护和管理好遗址，进行保护设施建设，又要合理利用文物价值，促进文物利用步伐，工作任务极其繁重，从未休过双休日、节假日。人员少，遗址面积大，很难对遗址整体进行有效管理，再加上设施简陋使文物安全形势更加严峻，也影响了定窑今后的开发和利用工作的开展。

鉴于以上情况，在定窑遗址采取现代化的防护技术刻不容缓。 当下为更好的保护定窑遗址的安全，须对现有的安防设施进行升级改造，实时监控定窑遗址的状况。在文物遭到破坏或被盗时能第一时间发现，以便安保人员及时做出判断采取相应措施，有效的把犯罪活动制止于初始阶段，保障文物的安全，也为安保人员人身安全提供更加稳定的安全保障。

因此，曲阳县定窑遗址文物保管所计划开展定窑遗址安防升级改造工程。

二、项目实施内容和范围

（一）项目承担部门：曲阳县定窑遗址文物保管所

（二）项目实施主体：曲阳县定窑遗址文物保管所

（三）项目建设地点: 河北省保定市曲阳县灵山镇涧磁村定窑遗址。

（四）主要建设内容及规模：建设视频监控系统、入侵报警探测系统、紧急广播系统、门禁系统、接地与防雷系统、信号传输系统、监控中心系统等。

（五）投资规模:项目估算总投资为353.00万元，资金来源为中央下达文物保护专项资金。

（六）项目计划建设期限:2022年5月20日签订的项目施工合同显示计划工期为2022年5月23日至2022年8月15日（85日历天）。

（七）项目绩效目标：通过安防系统升级改造，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，文物保护工作得以继续发展。

三、项目资金使用情况

该项目2022年度下达国家文物保护专项资金353.00万元，额度达到至曲阳县定窑遗址文物保管所，2022年度该项目实际支出金额336.62万元，资金通过国库集中支付，无结余资金。具体见下表：

曲阳县定窑遗址文物保管所定窑遗址安防升级改造项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 公司名称 | 累计支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 河北泰嘉智能科技有限公司 | 307.00 |
| 2 | 咨询费 | 河北道简工程项目管理有限公司 | 0.63 |
| 3 | 监理费 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 10.45 |
| 4 | 设计费 | 河北佐元安防工程有限公司 | 13.65 |
| 5 | 审计费 | 秦皇岛益邦工程造价咨询有限公司 | 1.88 |
| 6 | 升级改造检测费 | 河北乾翔检测技术服务有限公司 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 336.62 |

根据河北省财政厅《关于提前下达2022年国家文物保护专项资金预算的通知》（冀财教〔2021〕135号）文件显示，定窑遗址安防升级改造工程共安排国家文物保护专项资金353.00万元，预算下达到曲阳县定窑遗址文物保管所，并由曲阳县定窑遗址文物保管所进行集中支付。

2022年度，该项目共计收到专项资金353.00万元，实际支出336.62万元。收支明细详见下表：

专项资金收支明细表

单位：万元

| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 日期 | 金额 | 名称 | 日期 | 金额 |
| 专项资金 | 2022/6/27 | 333.62 | 工程款 | 2022/6/27 | 307.00 |
|  |  |  | 咨询费 | 2022/6/28 | 0.63 |
|  |  |  | 监理费 | 2022/6/28 | 10.45 |
|  | 2022/12/20 | 3.00 | 设计费 | 2022/7/13 | 13.65 |
|  |  |  | 审计费 | 2022/7/18 | 1.88 |
|  |  |  | 升级改造检测费 | 2022/12/26 | 3.00 |
| 合计 |  | 336.62 | 合计 |  | 336.62 |

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评价结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评价设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评价项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评价具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评价报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评价项目报告初稿。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、综合评价相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（6）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（7）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)；

（8）《曲阳县财政局关于印发2023年县级财政重点绩效评价计划的通知》（曲财[2023]15号）；

（9）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评价指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的50%，包括项目立项、项目过程管理；项目绩效类指标占全部权重的50%，其中项目产出类指标占30%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

③客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

（2）评价等级

指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

（四）证据收集方法

评价小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（五）绩效评价实施过程

前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解评价项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评价小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分97分，评价等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制（12分） | 项目设立规范性 | 6 | 6 |
|  |  | 项目决策必要性 | 6 | 6 |
|  | 绩效目标（8分） | 合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 明确性 | 4 | 4 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.决策机制（12分）

该指标包含2个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范。

- 项目设立规范性（6分）

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据有：河北省文物局《关于确认2021年度全国重点文物保护单位安防消防防雷工程项目实施计划的函》（冀文物函[2020]132号）；河北省财政厅《关于提前下达2022年国家文物保护专项资金预算的通知》（冀财教[2021]135号）；河北省文物局《关于定窑遗址安防升级改造工程设计方案的批复》（冀文物发[2021]245号）等。

我们认为该项目设定依据充分，按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证等。

该指标实际得分6分。

（2）项目决策必要性（6分）

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

现有定窑遗址安防工程修建于2007年，至今已有13个年头。 安防设施 24 小时开启，设备损耗非常大。经常出现无法启动、不稳定、死机、摄像头故障等状况；同时，探头、管道、线路等日常消耗性设施也亟需维修、更换，已经达不到文物保护的需求。现有定窑遗址安防工程均为模拟系统，存在清晰度低、技术落后、安全性差等问题，急需进行升级改造。现有安防系统只涉及到文物保管所及保护棚，且只对部分高风险部位进行了防护，而涧磁岭区包括 13 个大型“瓷片堆”均无任何安防设施，存在很大的安全隐患。

鉴于现有定窑遗址技防设施，不足以防护整个遗址区域，很容易使不法分子有机可乘，一旦发生对文物的破坏、盗窃等情况，管理人员很难及时察觉，很难及时掌握企图破坏、盗窃人员的情况，会受到不可挽回的损失。因此升级现有安防系统显得尤为重要，使“人防”“物防”“技防”相结合，更好的动态监控人员流动与文物实时状况，建设一套技术先进、运行稳定、维护方便、操作简单、易于扩展、便捷高效的安全防范系统对文物本体及周边环境进行实时监控防护非常必要，也将是行之有效的。

经评价，该项目建设与社会需求相符，决策过程较为规范。

该指标实际得分6分。

2.绩效目标（8分）

该指标共包含2个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（4分）

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目的绩效目标为通过安防系统升级改造，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，文物保护工作得以继续发展。

该项目绩效目标是依据项目设计方案文件内容设定的，绩效目标设置依据较为充分。

该指标实际得分4分。

（2）明确性（4分）

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，项目绩效目标表中相关绩效指标设定清晰、细化、量化、可衡量，细化匹配了年度工作任务。

该指标实际得分4分。

（二）项目过程管理（30分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （30分） | 项目财务管理 （20分） | 专项资金使用率 | 6 | 6 |
|  |  | 会计核算 | 7 | 7 |
|  |  | 资金支出合规性 | 7 | 7 |
|  | 项目业务管理 （10分） | 管理制度是否健全 | 3 | 0 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 30 | 27 |

1.项目财务管理（20分）

（1）专项资金使用率（6分）

该指标主要评价实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。

经检查，该项目2022年度下达国家文物保护专项资金353.00万元，额度达到至曲阳县定窑遗址文物保管所，2022年度该项目累计支出金额336.62万元，项目资金均通过国库集中支付，无结余资金。

该项指标实际得分6分。

（2）会计核算（7分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该单位会计核算严格遵守有关法规及制度规定，会计核算规范；各项资金的支付申报、审批流程较为完善。

该项指标实际得分7分。

（3）资金支出合规性（7分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目专项资金专款专用，资金通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分7分。

2.项目业务管理（10分）

（1）管理制度是否健全（3分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，曲阳县定窑遗址文物保管所制定了项目管理制度，但内容过于简单，未制定项目实施及项目管理细则，未制定项目过程控制措施。

该指标实际得分0分。

（2）制度执行有效性（2分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评价，项目实施符合相关法律法规的规定，施工单位通过竞争性磋商方式确定。

该指标得分2分。

（3）项目档案资料完整性（5分）

该指标主要评价项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

经评价，该项目档案资料较为齐全，保存较为完整。

该指标实际得分5分。

（三）项目产出（30分）

该一级指标包含1个二级指标3个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （30分） | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 10 | 10 |
|  |  | 质量达标率 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 30 | 30 |

1.实际完成率（10分）

该指标主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价，项目结算审核报告显示项目已完成全部工程量，实际完整率较好。

该项指标实际得分10分。

2.完成及时率（10分）

该指标主要评价项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价，项目施工合同显示的计划工期为2022年5月23日至2022年8月15日，该项目实际于2022年5月23日开工建设，于2022年6月20日完成工程竣工验收，完工及时率较好。

该项指标实际得分10分。

3.质量达标率（10分）

该指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，该项目于2022年6月20日完成工程竣工验收。

该项指标实际得分10分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和2个三级指标，分别是社会效益、可持续影响力。主要评价项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施的可持续影响程度等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响力 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.社会效益（10分）

该指标主要评价该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评价，通过项目建设，切实、充分加强对定窑遗址的安防管理，使定窑遗址安防升级改造工程在全国重点文物保护单位的防护能力达到国家相应标准及风险等级的要求，科学、合理的保护了定窑遗址文物的安全。项目的建设产生了较好的社会效益。

该项指标实际得分10分。

2.可持续影响力（10分）

该指标主要评价项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

经评价，通过项目建设，对现有的安防设施进行升级改造，实时监控定窑遗址的状况，更好的保护定窑遗址的安全。在文物遭到破坏或被盗时能第一时间发现，以便安保人员及时做出判断采取相应措施，有效的把犯罪活动制止于初始阶段，保障文物的安全，也为安保人员人身安全提供更加稳定的安全保障。项目建设有利于遗址的保护，有利于定瓷资源的开发利用，可持续影响效果较好。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评价结论和评价等级

1.确定评价分值：97分

2.评价等级：优

3.项目综合评价结论

该项目严格专项资金使用管理，专项资金于2022年度完成支付，专款专用；截至评价日，项目已完工，已完成项目验收和工程结算工作。通过项目实施，对现有的安防设施进行升级改造，实时监控定窑遗址的状况，更好的保护定窑遗址的安全。在文物遭到破坏或被盗时能第一时间发现，以便安保人员及时做出判断采取相应措施，有效的把犯罪活动制止于初始阶段，保障文物的安全，也为安保人员人身安全提供更加稳定的安全保障。项目建设有利于遗址的保护，有利于定瓷资源的开发利用，社会效益和可持续影响效果较好。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

- （一）项目管理制度不完善

- 曲阳县定窑遗址文物保管所未制定具体的项目实施及项目管理细则，未制定项目过程控制措施，不利于项目的后期管理。

八、建议及改进措施

（一）针对项目管理制度不完善方面问题，建议项目实施单位建立健全项目管理制度，确保项目的有序进行，提高项目执行有效性。

附件：绩效评价指标体系及评分情况表

曲阳县财政局

2023年9月25日