曲阳县2021年大中型水库移民后期扶持资金项目

绩效评价报告

评价机构：曲阳县财政局、河北中盛信达会计师事务所有限公司

项目名称：曲阳县2021年大中型水库移民后期扶持资金项目

项目承担部门：曲阳县水利局

项目实施主体：曲阳县水利局

报 告 日 期：2022年9月30日

# 曲阳县2021年大中型水库移民后期扶持资金项目

# 绩效评价报告

根据《曲阳县财政局关于印发2022年县级财政重点绩效评价计划的通知》(曲财[2022] 54号),对曲阳县水利局承担的曲阳县2021年大中型水库移民后期扶持资金项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。曲阳县水利局和相关单位提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目概况

项目区主要分布在曲阳县西北部和东北部，位于西大洋水库、王快水库库区移民和安置区，涉及齐村镇、党城乡、灵山镇、下河乡共4个乡镇17个村。工程项目种类包含道路硬化工程、美丽家园工程、水利设施配套工程、文化活动广场工程、产业转型升级项目五类。
    本次项目立足于全面建设社会主义新农村，构建和谐社会，加快移民奔小康步伐、完善移民村庄基础设施、改善移民人居环境、增强村集体经济实力、提高村民经济收益，针对移民村突出问题实施美丽家园工程、水利配套工程、文化活动广场工程、道路工程、产业转型升级工程。

二、项目实施内容和范围

（一）项目名称：曲阳县2021年大中型水库移民后期扶持项目

（二）项目承担部门：曲阳县水利局

（三）项目实施主体：曲阳县水利局

（四）建设地点：曲阳县西北部和东北部，位于西大洋水库、王快水库库区移民和安置区，涉及齐村镇、党城乡、灵山镇、下河乡共4个乡镇17个村。

（五）建设内容：项目种类包含道路硬化工程、美丽家园工程、水利设施配套工程、文化活动广场工程、产业转型升级项目五类。本项目共包含十一个标段：

（1）一标段：工程地点位于齐村镇南雅握村、五会村、店上村，工程内容为村路提升为沥青路面和街道两侧墙面美化，农作路硬化；

（2）二标段：工程地点位于灵山镇北镇北村、灵山村，工程内容为村路提升为沥青路面记街道两侧墙面美化，农作路硬化；

（3）三标段：工程地点位于下河乡上河西村、上河东村，工程内容为村饮水管道路面恢复及村街路面硬化；

（4）四标段：工程地点位于下河乡刘家马村、灵山镇横河口村，工程内容为村街路硬化、街道沿途旧墙面美化、安装太阳能路灯；

（5）五标段：工程地点位于齐村镇北赤岸村、东沙湾村，工程内容为拆除旧房屋及水塔、垃圾清理、绿化美化、安装太阳能路灯；

（6）六标段：工程地点位于齐村镇小口头、古家庄、南雅握村，工程内容为河道整治、建蓄水池、铺设管道等配套工程；

（7）七标段：工程地点位于党城乡喜峪村、灵山镇北镇南村，工程内容为建文化室、文化活动广场；

（8）八标段：工程地点位于齐村镇南赤岸村，工程内容为美丽家园工程；

（9）九标段：工程地点位于灵山镇南镇南村，工程内容为美丽家园工程；

（10）十标段：工程地点位于齐村镇南雅握村，工程内容为建设生姜存储窖及值班室；

（11）十一标段：工程地点位于齐村镇东沙湾村，工程内容为更新缝纫机及配套电缆、柜机空调等附属设施；

项目建设的具体内容见下表：

曲阳县2021年大中型水库库区和移民安置区项目建设内容表

| 序号 | 乡（镇） | 村庄 | 工程类型 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐村镇 | 南雅握村 | 水利配套 | 建设200m3蓄水池1座，配套蓄水池阀门井1座，配套上水管道DN100焊接钢管20m，下水管道dn90PE管630m，布置7个DN80钢制出水口 |
|  |  |  | 道路提升改造 | 村主街道改造提升为沥青路面长580m，宽度4.5m，两侧路肩硬化，单侧宽度0.2m；街道两侧旧墙面美化，砂浆抹面及粉刷4060㎡，墙体彩绘2060㎡。。 |
|  |  |  | 生姜存储窖 | 建设生姜存储窖2座，共1030㎡及值班室1座32.47㎡。 |
| 2 |  | 南赤岸村 | 美丽家园 | 村街道建973m文化墙；街道1400m旧墙面美化，且外墙面采用浆砌片石装饰，面积840㎡；街道建花孔矮墙184m；街边废旧建筑物拆除6处；废旧墙体拆除122m；旧墙砂浆勾缝394㎡；街边空地及河道边坡整治并绿化3502㎡；临街绿化花池采用浆砌卵石，砌筑576延米；村街道路植树绿化493m及500套护树池；街道侧边排水沟安置水泥盖板20m；水井泵房安全防护栏44m；砌筑浆砌石排水沟30m；河道沟底建浆砌石挡墙41m；河道边坡浆砌石护坡44m；公共厕所1座；景观地名石1座。村内户户通道路硬化513m，建浆砌石墙长32m；矮砖墙加高长18m。 |
| 3 |  | 北赤岸村 | 人居环境整治 | 拆除旧房屋及水塔等5处，垃圾杂物清理；空地绿化4494㎡，临街绿化花池采用浆砌卵石，砌筑678米；建浆砌石路肩墙15m。 |
| 4 |  | 东沙湾村 | 人居环境整治 | 新建太阳能路灯30盏；空地绿化481㎡；村街道侧边沿途734m植树美化。 |
|  |  |  | 箱包厂设备配套 | 提升改造村箱包厂，更新缝纫机等作业设备64台套，并配套电缆150m、5部柜机空调等附属设施。 |
| 5 |  | 古家庄村 | 河道整治 | 河沟整治163m，两岸修建防洪墙共311m，修建3处跌水。 |
| 6 |  | 小口头村 | 河道整治 | 河沟整治450m，两岸修建防洪墙共856m。 |
| 7 |  | 店上村 | 农作路工程 | 硬化农作路550m，宽度3.5m。 |
| 8 |  | 五会村 | 农作路工程 | 硬化农作路850m，宽度3.5m。 |
| 9 | 党城乡 | 喜峪村 | 文化活动中心 | 新建村民活动中心楼1座，2层，占地面积200㎡，建筑面积398.62㎡。 |
| 10 | 下河乡 | 上河东岸 | 道路工程 | 村街道路硬化4574m，其中545m道路宽度3m，126m道路宽度2.2m，70m道路宽2m，其余均为人饮管路敷设开挖路面恢复，宽度0.6m。 |
| 11 |  | 上河西岸 | 道路工程 | 村内人饮管路敷设开挖路面恢复9600m，其中破损严重街道1085m新建，宽度3.5m道路长度365m，宽度3m道路720m，其余8515m恢复宽度0.5m。 |
| 12 |  | 刘家马 | 道路工程 | 村街道路硬化2396m，其中1347m道路宽度3m，163m道路宽度2.9m，478m道路宽度2.8m，308m道路宽度2.7m，200m道路宽度2m。 |
| 13 | 灵山镇 | 南镇南村 | 美丽家园 | 街道沿途新建文化墙700m，街边沿途旧墙面美化2198m，街道两侧路肩土地面铺设便道砖700㎡ ；新建“长城墙”1322m；新建浆砌石挡墙379m；旧墙防护衬砌37m；广场硬化2700㎡并配套6件健身设施，安装太阳能路灯50盏，栽植沙地柏绿化400m2，广场栽植金叶榆100株。 |
| 14 |  | 北镇南村 | 文化活动广场 | 村文化活动广场硬化560㎡，配置篮球架2套，建设器材1套，安置安全围栏63m，高度1.2m。 |
| 15 |  | 北镇北村 | 农作路工程 | 硬化农作路793m，其中538m道路宽度2m，255m道路宽度3m；农作道路升级改造327m，道路宽度5m；砌筑浆砌石路肩墙261m，安置双波纹防撞护栏132m。 |
| 16 |  | 横河口村 | 美丽家园 | 新建太阳能路灯20盏；街道沿途1369m旧墙面美化。 |
| 17 |  | 灵山村 | 农作路工程 | 硬化农作路700m，宽度4m，沿途安置双波纹防撞护栏700m。 |

（六）投资规模:本项目总投资为1689万元，为中央直达资金。

（七）项目计划建设期限：6个月。

# 三、项目资金使用情况

该项目实际于2021年6月完成项目立项，于2021年8月开展项目建设。

曲阳县水利局：截至评价日，该项目共安排政府财政预算资金1689万元，曲阳县水利局收到拨入项目资金1638.21万元，支出金额共计1638.21万元，结余资金0.00万元。具体见下表：

曲阳县水利局项目资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 累计支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 48.20 |  |
| 2 | 工程款 | 1,551.01 |  |
| 3 | 监理费 | 24.00 |  |
| 4 | 技术服务费 | 13.00 |  |
| 5 | 审计费 | 2.00 |  |
|  | 合计 | 1638.21 |  |

- 四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提供项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评价结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

绩效评价设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评价项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评价具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评价报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评价项目报告初稿。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、综合评价相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；
    （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
    （6）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（7）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（8）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评价指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的60%，包括项目立项、资金落实、项目业务管理、项目财务管理；项目绩效类指标占全部权重的40%，其中项目产出类指标占15%，项目效果类指标占25%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

③客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

（2）评价等级

指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

（四）证据收集方法

评价小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（五）绩效评价实施过程

前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解评价项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评价小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评价方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评价小组的集体商议，初步形成了既能体现评价意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

五、项目执行及绩效实现情况

通过对该单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分96.8分，评价等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制（15分） | 项目设立的依据 | 8 | 8 |
|  |  | 项目决策必要性 | 7 | 7 |
|  | 绩效目标（5分） | 合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 明确性 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.决策机制（15分）

该指标包含2个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务。

- 项目设立的依据（8分）

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据：《保定市水库移民后期扶持工作领导小组办公室关于2021年大中型水库移民后期扶持资金项目计划及勘测设计费的批复》（保移办【2021】2号）、《保定市水利局关于曲阳县2021奶奶大中型水库移民后期扶持项目计划及实施方案的批复》（保水发【2021】211号）、《河北省财政厅 河北省水利厅关于印发<河北省大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则>》（冀财农【2017】180号）、《河北省财政厅关于提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（冀财农【2020】127号）等。

我们认为该项目设定依据充分，目标设定明确、合理、科学、可行，符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

该指标实际得分8分。

（2）项目决策必要性（7分）

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

通过项目实施，缓解了项目区行路难、经济发展慢、人居环境差等诸多问题，受益人口达29642人，全面建设社会主义新农村，构建和谐社会，加快移民奔小康步伐、完善移民村庄基础设施、改善移民人居环境、增强村集体经济实力、提高村民经济收益，针对移民村突出问题。工程体现了党和政府对农村人口的关爱和温暖，密切了党群关系，对促进精神文明建设，维护社会稳定有非常重大的意义。

# 为此我们认为该项目决策的评价结论为必要。

该指标实际得分7分。

2.绩效目标（5分）

该指标共包含2个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（3分）

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

经检查，该项目绩效目标是依据《河北省财政厅关于提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（冀财农【2020】127号）等文件制定的，绩效目标依据较充分。

该指标实际得分3分。

（2）明确性（2分）

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，该项目根据曲阳县财政局下发的《关于开展2021年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效评价工作的通知》，在项目绩效评价指标体系表中制定了项目产出指标和项目效益指标，绩效指标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配。

该指标实际得分2分。

（二）项目过程管理（40分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （40分） | 项目财务管理 （24分） | 资金实际使用率 | 6 | 6 |
|  |  | 会计核算 | 6 | 6 |
|  |  | 资金支出合规性 | 6 | 6 |
|  |  | 预算执行率 | 6 | 5.8 |
|  | 项目业务管理 （16分） | 管理制度是否健全 | 5 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 6 | 5 |
| 合 计 |  |  | 40 | 36.8 |

1.项目财务管理（24分）

（1）资金实际使用率（6分）

该指标主要评价实际使用项目资金数额占项目资金实际拨付额比例。

经检查，2021年度共安排项目资金1636.21万元，2021年度共使用项目资金1636.21万元，实际使用专项资金数额占专项资金拨付额的比例为100%。

该项指标实际得分6*100%=6分。

（2）会计核算（6分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，曲阳县水利局会计核算严格遵守《政府会计制度》的相关规定，科目使用正确，核算规范；各项补贴资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。

该项指标实际得分6分。

（3）资金支出合规性（6分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目资金严格按照专项资金管理办法的规定支出，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分6分。

（4）预算执行率（6分）

该指标主要评价实际使用专项资金数额占预算专项资金额比例。

经检查，2021年专项资金1636.21万元用于该项目，2021年度该项目预算资金1689万元，实际使用专项资金数额占预算专项资金额的比例为96.87%。

该项指标实际得分6*96.87%=5.8分。

2.项目业务管理（16分）

（1）管理制度是否健全（5分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，项目按照河北省水利厅关于印发《河北省水库移民后期扶持项目管理办法》的通知（冀水移[2019]9号）文件要求实施。

但评价发现，未针对该项目制定总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，项目制度建设需进一步加强。

该指标实际得分3分。

（2）制度执行有效性（5分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

经评价，项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定。

该指标得分5分。

（3）项目档案资料完整性（6分）

该指标主要评价项目档案资料是否齐全，保存是否完整。

该项目档案资料较齐全，保存较完整，但曲阳县水利局针对该项目的实施管理办法、专项资金管理办法等未提供。

该指标实际得分5分。

（三）项目产出（20分）

该一级指标包含1个二级指标3个三级指标，主要从实际完成率、完成及时率、质量达标率是否达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （20分） | 数量指标（6分） | 工程项目数量 | 6 | 6 |
|  | 时效指标（6分） | 完成及时率 | 6 | 6 |
|  | 质量指标（8分） | 验收合格率 | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.工程项目数量（6分）

该指标主要评价项目实施的实际产出数是否达到计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

该项目计划对曲阳县4个乡镇共17个村实施美丽家园工程、水利配套工程、文化活动广场工程、道路工程、产业转型升级工程等共计20个工程项目，实际20个工程项目已全部完成。

该项指标实际得分6分。

2.完成及时率（6分）

该指标主要评价项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

截止评价日，曲阳县水利局已于2021年底前全部完成17个村的移民后期扶持工程项目。该项目已完成部分的完成及时率为100%。

该项指标实际得分6分。

3.验收合格率（8分）

该指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，截止评价日，该项目已完成项目验收工作，且全部验收合格。该项指标实际得分8分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和经济效益、社会效益2个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对经济发展和社会发展所带来的直接或间接影响情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 | 经济效益 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.经济效益（10分）

该指标主要评价该项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

经评价，项目建成投产后可以改善项目区灌溉用水条件，有利于改善种植结构，农作路硬化后将大大降低农产品和经济作物的运输成本和时间，从而促进当地群众收入增加，产业转型升级项目实施后，增加村民就业岗位，增强村集体经济实力，符合国家相关产业政策要求，从长远看取得国民经济效益较好。

该项指标实际得分10分。

2.社会效益（10分）

该指标主要评价该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

经评价，通过项目的实施，改善村民生活环境，改善了村民居住生活条件，提升村容村貌，增加村民幸福感，促进精神文明建设，提高人民健康水平，为维护社会稳定、和谐发展发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

该项指标实际得分10分。

六、项目综合评价结论和评价等级

1.确定评价分值：96.8分

2.评价等级：优

3.项目综合评价结论

# 该项目严格资金使用管理，专款专用，通过项目实施对促进精神文明建设，维护社会稳定有非常重大的意义，为构建和谐的农业生产软环境提供必要的保障。

七、存在的问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

- 预算执行方面

- 本项目全年预算数为1689万元，2021年实际执行数为1636.21万元，项目预算执行有待加强。

- （二）项目管理方面

- 未建立项目管理内控制度及执行过程管控机制，项目管理有待完善。

- （三）项目档案保管情况

- 项目实施单位项目档案资料保管工作有待加强，曲阳县水利局项目的实施管理办法、专项资金管理办法未提供。

- 八、建议及改进措施

- （一）针对预算执行率情况，建议项目实施单位加强新一年预算谋划，科学编制项目预算，提高预算执行率。有效发挥财政资金作用。

- （二）针对项目未建立项目管理内控制度及执行过程管控机制，建议项目实施单位规范项目管理，完善过程监控制度建设。

（三）针对项目档案管理方面，建议项目实施单位加强有关人员的责任心，对基础工作予以重视。

2022年9月30日